**검 수 확 인 서**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **계약명** | 스마일게이트 그룹웨어 운영 및 유지보수 계약 | | |
| **계약기간** | 2019년 9월 16일 ~ 2020년 8월 31일 | | |
| **검수대상기간** | 2019년 9월 16일 ~ 2019년 9월 30일 | | |
| **검수회차** | 1/12회차 | **투입리소스(M/M)** | 0.60 M/M |
| **주요업무내역** | 개발환경 지급 및 업무관련 검토 | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NO** | **항목** | **업무내역** | **업무담당자** | **업무기간** | **투입리소스** |
| 1 | 중급기술자 | 개발환경 지급 및 업무관련 검토. | 이우형 | 2019. 09. 16  ~2019. 09. 30 | 0.60 M/M |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **합계** | | | | | **0.60 M/M** |

※자세한 사항은 ‘첨부1. 업무 세부내역서’에 따름.

·상기의 용역 항목 대하여 검수를 요청 드립니다.

|  |  |
| --- | --- |
| **[공급자 확인]** | |
| **요청일자** | 2019년 9월 30일 |
| **회사명** | 아이라이브(iLive) (인) |
| **담당자** | 이 우 형     (서명) |

·상기의 용역 항목에 대하여 검수를 완료 하였습니다.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **[검수자 확인]** | | | |
| **회사명** | 주식회사 스마일게이트홀딩스 | | |
| **소속** | 정보개발팀 | **소속** | 정보시스템실 |
| **확인일자** | 2019년 월 일 | **검수일자** | 2019년 월 일 |
| **검수담당자** | 고 두 현     (서명) | **검수책임자** | 이 덕 호     (서명) |

**첨부1. 업무 세부내역서**

|  |  |
| --- | --- |
| **항목** | **스마일게이트 전자결재 운영 및 유지보수** |
| **업무기간** | 2019. 09. 16 ~ 2019. 09. 30 |
| **투입리소스** | 스마일게이트 전자결재 운영 및 유지보수  - 중급기술자(개발), 0.60M/M |
| **특이사항** | 1. 개발 환경 구축 및 세팅 예정 (10월)  A. Visual Studio 설치 및 라이선스 적용  B. 현상관리 프로그램 설치 (GitHub)  C. 전자결재 개발 소스 검토 및 확인 |
| **주요 업무내역** | 1. 개발 환경 지급 확인.  A. 그룹웨어 및 메신저 계정, 출입 카드 지급 확인.  B. PC 및 OS 설치 확인 및 Window Update 적용.  C. MS-SQL Managerment 설치.  2. 전자결재 관련사항 검토.  A. 전자결재운영 매뉴얼 및 업무관련 차세대 산출물 확인.  B. 개발 DB 환경 확인. |