**검 수 확 인 서**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **계약명** | 스마일게이트 전자결재 운영 및 유지보수 계약 | | |
| **계약기간** | 2019년 09월 16일 ~ 2020년 08월 31일 | | |
| **검수대상기간** | 2020년 4월 1일 ~ 2020년 4월 3일 | | |
| **검수회차** | 8/12회차 | **투입리소스(M/M)** | 2M/M |
| **주요업무내역** | 전자결재 개발 요청사항 처리. | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NO** | **항목** | **업무내역** | **업무담당자** | **업무기간** | **투입리소스** |
| 1 | 중급기술자 | 전자결재 개발 요청사항 처리 | 강남구 | 2020. 4. 1  ~2020. 4. 30 | 1M/M |
| 2 | 중급기술자 | 전자결재 개발 요청사항 처리 | 이우형 | 2020. 4. 1  ~2020. 4. 30 | 1M/M |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **합계** | | | | | **2M/M** |

※자세한 사항은 ‘첨부1. 업무 세부내역서’에 따름.

·상기의 용역 항목 대하여 검수를 요청 드립니다.

|  |  |
| --- | --- |
| **[공급자 확인]** | |
| **요청일자** | 2020년 05월 01일 |
| **회사명** | 아이라이브(iLive) (인) |
| **담당자** | 강 남 구     (서명) |

·상기의 용역 항목에 대하여 검수를 완료 하였습니다.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **[검수자 확인]** | | | |
| **회사명** | 주식회사 스마일게이트홀딩스 | | |
| **소속** | 정보개발팀 | **소속** | 정보시스템실 |
| **확인일자** | 2020년  5월  1일 | **검수일자** | 2020년  5월  1일 |
| **검수담당자** | 고 두 현     (서명) | **검수책임자** | 이 덕 호     (서명) |

**첨부1. 업무 세부내역서**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **분야** | **성명** | **주요업무** | **투입**  **기간** | **실투입량**  **(일)** | **실투입량**  **(월)** | **비고**  **(산출물)** |
| 운영 | 강남구 | - ICM-3151, 전자결재 Process\_Instance View 개발  : VW\_PROCESS\_INSTANCE 작성    - ICM-3166, 개발환경 구성  : DB IDE 설치 및 확인  : github IDE 설치 및  : Jenkins 계정 확인  : Visual Studio 2019 Pro. 설치  : Visual Studio 2010 Pro. 설치, SP1 설치  : 빌드 테스트 완료    - ICM-3243, 그룹웨어 프로젝트 내 Visual Studio 2019에서 마이그레이션 설정 관련 기술 검토  : IDE 업그레이드에 따른 호환성 여부 검토  : 현재 2010 프로젝트 2019 마이그레이션  : 마이그레이션 된 프로젝트에 멀티 환경 사용 확인  : 위 검토 관련 문서 작성 및 전달    - ICM-3254, [재무2차]1차 오픈에 따른 기안서 기능 제거  : 기안서 상신 시 재무지원(FSM) 저장 로직 삭제  : 전자결재 상신 문서의 “재무등록” 버튼 삭제  : 재무회계(검토) 결재 시 해당 문서의 재무지원 처리상태 체크 로직 삭제  : 전자결재 최종결재 시 회계처리 연동 SP 호출 로직 제거    - ICM-3264, .net core 3.0 기반의 Worker Service Search 요청  : .net core 3.0 기반의 Worker 서비스 분석  : 샘플 작성 및 가이드 문서 작성 업무 수행    - ICM-3265, 전자결재 Agent github 이관 작업  : LegacyAgent 의 형상관리를 위해 github 으로 형상 이관    - ICM-3378, 전자결재 목록조회 API 개선  : Return 시 URL decoding 후 처리    - ICM-3449, 전자결재 상태 조회 API, VIEW 기준 변경  : 전자결재에서 제공하는 View, API 에서 "회수", "삭제" 시 "D" 로 상태값을 변경하여 제공 | 04.01  ~  04.30 | 19 M/D | 1 M |  |
| 운영 | 이우형 | - ICM-3165, 명함신청서 코드 흐름도 작성  : Script 내 validation, ajax 통신 항목 정리.  : 연계 API에서 호출하는 DB, SP 목록 정리.    - ICM-3199, 전자결재>법인카드정산서 내 사용자 노출 관련  : 김경우 주임이 입사 전으로 판단    - ICM-3202, 법인카드, 지출결의서 내 화면변경  : 예산부서, 비용항목/Activity 추가 개선.  : API 호출을 통한 SGMA 데이터 바인딩 진행중.    - ICM-3212, [재요청] 전자결재>법인카드정산서 내 사용자 노출 관련  : 김경우 주임이 입사 후 발견 사항으로 원인분석    - ICM-3222, [전자결재요청서]전자결재 담당자(수신자) 변경 요청의 件  : 담당자 변경처리 (이윤주 주임 > 이윤주B 주임)    - ICM-3224, 전자결재 회람 권한 장애 처리  : 장애보고서 작성 및 이력관리    - ICM-3244, 모바일 식권 정산서 코드 흐름 분석.  : Script 내 validation, ajax 통신 항목 정리.  : 연계 API에서 호출하는 DB, SP 목록 정리.  - ICM-3253, [전자결재]권한 요청 건  : 엑셀 파일에 참조된 문서에 권한부여    - ICM-3394, [전자결재요청서][SGH]윤리경영실 신규입사자 권한 신청 건  : 권한 부여 처리 | 04.01  ~  04.30 | 19 M/D | 1 M |  |
| **계** |  |  |  | **38 M/D** | **2 M/M** |  |