**검 수 확 인 서**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **계약명** | 스마일게이트 전자결재 운영 및 유지보수 계약 | | |
| **계약기간** | 2020년 09월 01일 ~ 2021년 08월 31일 | | |
| **검수대상기간** | 2020년 09월 01일 ~ 2020년 09월 30일 | | |
| **검수회차** | 1/12회차 | **투입리소스(M/M)** | 2M/M |
| **주요업무내역** | 전자결재 개발 요청사항 처리. | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NO** | **항목** | **업무내역** | **업무담당자** | **업무기간** | **투입리소스** |
| 1 | 중급기술자 | 전자결재 개발 요청사항 처리 | 강남구 | 2020. 9. 1  ~2020. 9. 30 | 1M/M |
| 2 | 중급기술자 | 전자결재 개발 요청사항 처리 | 이우형 | 2020. 9. 1  ~2020. 9. 30 | 1M/M |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **합계** | | | | | **2M/M** |

※자세한 사항은 ‘첨부1. 업무 세부내역서’에 따름.

·상기의 용역 항목 대하여 검수를 요청 드립니다.

|  |  |
| --- | --- |
| **[공급자 확인]** | |
| **요청일자** | 2020년  월  일 |
| **회사명** | 아이라이브(iLive) (인) |
| **담당자** | 강 남 구     (서명) |

·상기의 용역 항목에 대하여 검수를 완료 하였습니다.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **[검수자 확인]** | | | |
| **회사명** | 주식회사 스마일게이트홀딩스 | | |
| **소속** | 정보개발팀 | **소속** | 정보시스템실 |
| **확인일자** | 2020년  월  일 | **검수일자** | 2020년  월  일 |
| **검수담당자** | 고 두 현     (서명) | **검수책임자** | 이 덕 호     (서명) |

**첨부1. 업무 세부내역서**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **투입**  **구분** | **성명** | **업무분류** | **티켓번호** | **티켓제목** | **중요도**  **/ 복잡도** | **업무상세** | **기간** | **실투입량(일)** | **티켓링크** |
| DEV | 강남구 | 운영업무 | ICM-5197 | 외근신청서 대상자 테이블 중앙정렬 요청 건 | 하 | - 요청내용  1) 외근신청서 내부의 대상자 테이블의 정보에 대해서 중앙 정렬 처리 요청  - 처리방법  1) 스크립트 호출 부분 CSS In-Line 적용 처리 | 09.16~  09.16 | 0.5 M/D | http://jira.smilegate.net:8080/browse/ICM-5197 |
| 운영업무 | ICM-5225 | 전자결재 본문검색 기능 개발 요청 | 상 | - 요청내용  1) 전자결재 본문검색 기능 개발 요청  - 처리방법  1) 본문검색 용 테이블 생성 및 데이터 마이그레이션  2) 검색 정보 화면 바인딩 | 09.01 ~  09.23 | 3 M/D | http://jira.smilegate.net:8080/browse/ICM-5225 |
| 운영업무 | ICM-5492 | 방화벽 무선 정책 신청서, 배포보고서 화면 정의서 작성 | 상 | - 요청내용  1) 방화벽/무선 정책 신청서, 배포보고서 화면 정의서 작성  - 처리방법  1) 해당 신청서 화면 분석 및 정의서 작성 | 09.01 ~  09.01 | 1 M/D | http://jira.smilegate.net:8080/browse/ICM-5492 |
| 운영업무 | ICM-5512 | [전자결재요청서] Superdata Research 서비스 구독료 송금요청서 수정/삭제 | Major  / 하 | - 요청내용  1) 기 결재된 문서 삭제 요청  a. 문서제목 : [SGH] Superdata Research 서비스 구독 계약의 건  b. 문서번호 : 2020-0278-00541  c. PID : 807768  - 처리방법  1) 해당 문서 관련 데이터 확인 후 삭제 처리 | 09.01 ~  09.01 | 0.5 M/D | http://jira.smilegate.net:8080/browse/ICM-5512 |
| 운영업무 | ICM-5550 | SGC 지출결의서 개선 요청 | Major  / 중 | - 요청내용  1) SGC법인 지출결의서 개선 요청(FORM\_ID=268)  2) 교통비 > 외근교통비를 눌렀을 경우 첨부된 내용과 같이 레이어 팝업 후 사용자 입력 기능 구현  - 처리방법  1) 양식 정의서 생성 검토 확인 2) 요청사항에 적용된 UI 개발 및 배포 완료 | 9.03 ~  09.09 | 2 M/D | http://jira.smilegate.net:8080/browse/ICM-5550 |
| 운영업무 | ICM-5575 | 보안USB신청, 사내 Wi-Fi 사용 신청, 소프트웨어 신청 화면정의서 작성 | Major  / 하 | - 요청내용  1) 보안USB 신청서 2) 사내 Wi-Fi 사용 신청서  3) 소프트웨어 신청서  화면 정의서 작성  - 처리방법  1) 화면 분석 및 화면 정의서 작성 | 09.07 ~  09.09 | 2 M/D | http://jira.smilegate.net:8080/browse/ICM-5575 |
| 운영업무 | ICM-5635 | 시스템 개발 수정 요청서, 시스템 작업계획서 화면정의서 작성 | Major  / 하 | - 요청내용  1) 시스템 개발 수정 요청서  2) 시스템 작업 계획서 화면 정의서 작성  - 처리방법  1) 화면 분석 및 화면 정의서 작성 | 09.10 ~  09.10 | 1 M/D | http://jira.smilegate.net:8080/browse/ICM-5635 |
| 운영업무 | ICM-5646 | 야근택시 정산 연동 개발 | Major  / 중 | - 요청내용  1) 법인카드 정산서 내 야근택시 정산 기능 추가  - 처리방법  1) 야근택시 관련 정상 목록 페이지 생성  2) API 호출 시 CORS 위배로 인한 서버간 요청 처리  3) LegacyAgent에서 상태 값 처리를 위한 호출 함수생성  4) 상기 작업 처리를 위한 하위 티켓 생성 | 09.10 ~  09.30 | 1 M/D | http://jira.smilegate.net:8080/browse/ICM-5646 |
| 운영업무 | ICM-5647 | 법인카드 정산서 내 야근택시 정산 기능 추가 건으로 인한 영향도 분석 | Major  / 중 | - 요청내용  1) 법인카드 정산서 내 야근택시 정산 기능 추가 건으로 인한 영향도 분석  - 처리방법  1) 법인카드 정산서 야근 택시 정산 기능 추가 건에 대한 화면 영향도 분석 관련 문서 정리 | 09.10 ~  09.11 | 1 M/D | http://jira.smilegate.net:8080/browse/ICM-5647 |
| 운영업무 | ICM-5673 | 운영 마이그레이션 관련 시간 산출 | Major  / 중 | - 요청내용  1) 본문검색 관련 운영 적용 예상 시간 산출  - 처리방법  1) 통합 테스트 기준 운영 데이터 마이그레이션 시간 산출  2) 마이그레이션 관련 쿼리 생성 | 09.11 ~  09.15 | 0.5 M/D | http://jira.smilegate.net:8080/browse/ICM-5673 |
| 운영업무 | ICM-5684 | 야근택시 API 적용 건 관련 법인카드 정산서 페이지 개발 | Major  / 상 | - 요청내용  1) 야근택시 API 적용 건 관련하여 법인카드 정산서 페이지 새 개발  - 처리방법  1) 야근택시 관련 정산 페이지 새로 작성 처리  2) 야근택시 관련 활용 방법 변경에 따른 처리 방법 변경  3) 담당자 변경으로 인한 인수 인계 | 09.14 ~  09.30 | 2.5 M/D | http://jira.smilegate.net:8080/browse/ICM-5684 |
| 운영업무 | ICM-5726 | 외부반출 신청서, 웹 디스크 화면 정의서 작성 | Major  / 하 | - 요청내용  1) 외부반출 신청서  2) 웹 디스크  화면 정의서 작성  - 처리방법  1) 화면 분석 및 화면 정의서 작성 | 09.17 ~  09.18 | 1 M/D | http://jira.smilegate.net:8080/browse/ICM-5726 |
| 운영업무 | ICM-5737 | 외주계정 신청서 화면 정의서 작성 | Major  / 중 | - 요청내용  1) 외주계정 신청서 화면 정의서 작성  - 처리방법  1) 화면 분석 및 화면 정의서 작성 | 09.18 ~  09.22 | 2 M/D | http://jira.smilegate.net:8080/browse/ICM-5737 |
| 운영업무 | ICM-5808 | 원격 접속 해지 신청 화면 정의서 작성 | Major  / 중 | - 요청내용  1) 원격 접속 해지 신청 화면 정의서 작성  - 처리방법  1) 화면 분석 및 화면 정의서 작성 | 09.25 ~  09.29 | 2 M/D | http://jira.smilegate.net:8080/browse/ICM-5808 |
| 운영업무 | ICM-5812 | [전자결재요청서]  결재완료 문서 삭제 요청의 件 | Major  / 하 | - 요청내용  1) 기 결재 된 문서 삭제 요청  2) 문서번호: 2020-0277-00766  3) PID: 880040  - 처리방법  1) 해당 문서 관련 데이터 확인 후 삭제 처리 | 09.25 ~  09.25 | 0.5 M/D | http://jira.smilegate.net:8080/browse/ICM-5812 |
| 업무협의 |  |  |  | 경영지원파트너 운영주간보고 |  | 0.5 M/D |  |
| 업무협의 |  |  |  | 전자결재 주간업무 미팅 |  | 0.4 M/D |  |
| 수명업무 |  |  |  | 정기배포 수행 |  | 1 M/D |  |
| 수명업무 |  |  |  | 검수확인서 작성 |  | 1 M/D |  |
|  |  |  |  |  | **계** |  |  | **23.4 M/D** |  |
|  |  | 특이사항 |  | 월차 |  | 월차 | 09.29 | 1 M/D |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **투입**  **구분** | **성명** | **업무분류** | **티켓번호** | **티켓제목** | **중요도**  **/ 복잡도** | **업무상세** | **기간** | **실투입량(일)** | **티켓링크** |
| DEV | 이우형 | 운영업무 | ICM-5309 | 콘도이용 신청서 화면정의서 작성 | Major  / 중 | - 요청내용  1) 총무 > 콘도이용 신청서 화면 기능 분석 요청 b. 오라클 연동과 관련된 내용 추가 요청  - 처리방법  1) (인사)휴가신청 화면정의서 참소  2) 콘도이용 신청 화면정의서 재분석  a. 상신화면의 기간계 Oracle 연동 데이터 내용 추가  b. 관리자 기간계 연동화면 내용 추가  c. 기존 화면정의서 누락된 내용 추가 | 09.08 ~ 09.10 | 2 M/D | http://jira.smilegate.net:8080/browse/ICM-5309 |
| 운영업무 | ICM-5413 | 전도금 신청서 화면정의서 작성 | Major  / 중 | - 요청내용  1) 총무 > 전도금 신청서 화면 기능 분석 요청 2) 전도금 Default 값 관련하여 누락된 내용 추가 요청  - 처리방법  1) 전도금 신청서 Default 설정 값 내용 추가  a. 소스 분석 후 화면정의서 내용 추가 | 09.08 ~  09.09 | 1 M/D | http://jira.smilegate.net:8080/browse/ICM-5413 |
| 운영업무 | ICM-5455 | 기 개발된 지출결의서, 법인카드정산서 와 첨부된 화면정의서간 데이터 검증요청 | Major  / 중 | - 요청내용  1) PersonalExpense, CorpCardExpense 내 첨부된 화면정의서와 데이터 바인딩에 차이나는 부분이 있는지 검증 및 수정 요청  2) sfim.smiledev.net 에 접속 후 재확인 요청  - 처리방법  1) 재무지원포탈 (S-FIM) 접속 후 테스트 진행  a. 지출결의서,법인카드정산서 상신화면 맵핑 데이터확인 | 09.08 | 1 M/D | http://jira.smilegate.net:8080/browse/ICM-5455 |
| 운영업무 | ICM-5505 | [전자결재] 출장신청서 렌트카 예약 항목 추가 요청 | Major  / 중 | - 요청내용  1) 출장신청서 작성 시 렌트카 영역에 데이터 추가 요청 2) 세부 내용은 첨부파일 참조  - 처리방법  1. 출장신청서 렌트카 예약 항목 추가  a. 렌트카 관련 SP 및 API 추가 항목 확인  b. 양식 버전 업  c. 신규 이용타입, 신청사유 항목 추가  d. 기존 상세 요청사항 항목 제거 | 09.01 ~ 09.02 | 2 M/D | http://jira.smilegate.net:8080/browse/ICM-5505 |
| 운영업무 | ICM-5553 | [업무요청]신규입사자 이메일링 관련 요청 사항 | Major  / 하 | - 요청내용  1) 신규입사자 입사 시 게임정보 등록 메일 (월요일 13:30발송) 에 대한 문구 수정 요청  - 처리방법  1) 신규입사자 입사 시 게임정보 등록 메일 문구 변경  a. 해당 알림 메일 SP 문구 수정 | 09.03 ~  09.09 | 2 M/D | http://jira.smilegate.net:8080/browse/ICM-5553 |
| 운영업무 | ICM-5596 | 중석식 정산서 화면정의서 작성 | Major  / 하 | - 요청내용  1) 총무 > 중석식 정산서 화면 기능 분석 요청  - 처리방법  1) 중석식 정산서 화면기능 및 소스분석  a. 기능별 소스 흐름 분석  b. 화면 기능 정의서 작성 | 09.08 ~  09.11 | 2 M/D | http://jira.smilegate.net:8080/browse/ICM-5596 |
| 운영업무 | ICM-5619 | 사법기관 공문 회신 요청서 수정 요청 건 | Major  / 하 | - 요청내용  1) 발행문서, 압수수색 검증 영장 내용, 개인정보 외부 반출 내용 Default 값 설정 요청  a. 양식 내 자동생성되는 제목 내용 변경 요청  b. 압수수색 검증 영장 내용 및 개인정보 외부 반출 내용 항목에 Default 값 자동삽입 요청  - 처리방법  1) 사법기관 공문 회신 요청서 소스 변경  a. 제목 생성 스크립트 요청 문구 적용  b. 요청받은 항목 내 Default 값 삽입 | 09.09 | 1 M/D | http://jira.smilegate.net:8080/browse/ICM-5619 |
| 운영업무 | ICM-5636 | 경조사 신청서 화면정의서 작성 | Major  / 하 | - 요청내용  1) 총무 > 경조사 신청서 화면 기능 분석 요청  - 처리방법  1) 경조사 신청서 화면기능 및 소스분석  a. 기능별 소스 흐름 분석  b. 화면 기능 정의서 작성 | 09.10 ~  09.16 | 1.5 M/D | http://jira.smilegate.net:8080/browse/ICM-5636 |
| 운영업무 | ICM-5684 | 야근택시 API 적용 건 관련 법인카드정산서 페이지 개발 | Major  / 상 | - 요청내용  1) 야근택시 API 적용 건 관련하여 법인카드 정산서 페이지 재 개발 요청  - 처리방법  1) 화면정의서 및 API 정의서 검토  2) 야근택시 API 호출 방식 및 개발 진행사항 인수인계  3) WebRequest를 통한 API 송/수신 개발  a. 야근택시정산 적용 팝업 화면 데이터 맵핑  b. 기존 법인카드정산 팝업 화면과 상이한 부분  담당자 문의  4) 담당자 요청으로 개발사항 변경  a. 야근택시 API 개발 담당자에게 Approval(ApprNo)  데이터 요청 예정  b. 기존 “카드결제 내역 조회” 팝업화면에서 야근택시  정산 카드가 선택된 경우 "hd\_CardGubun" 값을 통해  분기처리 후 리스트에 데이터 출력  c. oLegacyDB에서 출력되는 데이터와 택시정산 API  호출 데이터의 APPR\_NO 값 비교 후 일치하는  데이터 추출 로직 개발 | 09.14 ~  09.18 | 4 M/D | http://jira.smilegate.net:8080/browse/ICM-5684 |
| 운영업무 | ICM-5743 | 사법기관 공문 회신 요청서 수정 요청 건 | Major  / 중 | - 요청내용  1) SmileDoc 첨부 시 법무검토가 완료된 자료의 경우 “깃발표시”되도록 수정 요청  - 처리방법  1) SmileDoc의 isContract 여부 데이터 체크  2) isContract ==1 (계약검토 완료) 시 분기처리 진행 | 09/21 ~  09/23 | 1 M/D | http://jira.smilegate.net:8080/browse/ICM-5743 |
| 운영업무 | ICM-5764 | 예산변경신청 양식 수정 요청 | Major  / 하 | - 요청내용  1) 예산변경 신청서 내 “사유” 기능 새분화 요청  2) 변경대상  a. 예산 추가/감액 신청  b. 예산 이관/전용  - 처리방법  1) 스크립트에서 조건에 따른 분기 처리  2) HTML 레이아웃 수정 | 09/22 ~  09/23 | 1 M/D | http://jira.smilegate.net:8080/browse/ICM-5754 |
| 업무협의 |  |  |  | 전자결재 주간업무 미팅 |  | 0.4 M/D |  |
| 수명업무 |  |  |  | 정기배포 수행 |  | 1 M/D |  |
| 수명업무 |  |  |  | 검수확인서 작성 |  | 1 M/D |  |
|  |  |  |  |  | **계** |  |  | **20.9 M/D** |  |
|  |  | 특이사항 |  | 월차 |  | 월차 | 09.07 | 1 M/D |  |