**검 수 확 인 서**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **계약명** | 스마일게이트 전자결재 운영 및 유지보수 계약 | | |
| **계약기간** | 2020년 09월 01일 ~ 2021년 08월 31일 | | |
| **검수대상기간** | 2020년 10월 01일 ~ 2020년 10월 31일 | | |
| **검수회차** | 2/12회차 | **투입리소스(M/M)** | 2M/M |
| **주요업무내역** | 전자결재 개발 요청사항 처리. | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NO** | **항목** | **업무내역** | **업무담당자** | **업무기간** | **투입리소스** |
| 1 | 중급기술자 | 전자결재 개발 요청사항 처리 | 강남구 | 2020. 10. 1  ~2020. 10. 31 | 1M/M |
| 2 | 중급기술자 | 전자결재 개발 요청사항 처리 | 이우형 | 2020. 10. 1  ~2020. 10. 31 | 1M/M |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **합계** | | | | | **2M/M** |

※자세한 사항은 ‘첨부1. 업무 세부내역서’에 따름.

·상기의 용역 항목 대하여 검수를 요청 드립니다.

|  |  |
| --- | --- |
| **[공급자 확인]** | |
| **요청일자** | 2020년  월  일 |
| **회사명** | 아이라이브(iLive) (인) |
| **담당자** | 강 남 구     (서명) |

·상기의 용역 항목에 대하여 검수를 완료 하였습니다.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **[검수자 확인]** | | | |
| **회사명** | 주식회사 스마일게이트홀딩스 | | |
| **소속** | 정보개발팀 | **소속** | 정보개발팀 |
| **확인일자** | 2020년  월  일 | **검수일자** | 2020년  월  일 |
| **검수담당자** | 고 두 현     (서명) | **검수책임자** | 김 연 천     (서명) |

**첨부1. 업무 세부내역서**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **투입**  **구분** | **성명** | **업무분류** | **티켓번호** | **티켓제목** | **중요도**  **/ 복잡도** | **업무상세** | **기간** | **실투입량(일)** | **티켓링크** |
| DEV | 강남구 | 운영업무 | ICM-5684 | 야근택시 API 적용 건 관련 법인카드정산서 페이지 개발 | Major  / 상 | - 요청 내용  1) 야근택시 API 적용 건 관련하여 법인카드 정산서 페이지 재 개발  - 처리 방법  1) 추가 요청 사항 적용을 위한 코드 단 테이블 조인을처리하기 위한 위한 로직 가이드 및 테스트 지원 | 10.14~  10.15 | 0.5 M/D | http://jira.smilegate.net:8080/browse/ICM-5684 |
| 운영업무 | ICM-5860 | 전사 메일 권한 신청서, 전자결재 요청서 화면 정의서 작성 | Major  / 하 | - 요청 내용  1) 전사 메일 권한 신청서, 전자결재 요청서 양식  a. 화면 정의서 작성 요청  - 처리 방법  1) 전사 메일 권한 신청서  a. 화면 분석 및 정의서 작성  2) 전자결재 요청서  a. 화면 분석 및 정의서 작성 | 10.05~  10.06 | 1 M/D | http://jira.smilegate.net:8080/broSSwse/ICM-5860 |
| 운영업무 | ICM-5895 | 기안서(실적) 알림 메일 내 문구 변경 요청 | Major  / 하 | - 요청 내용  1) USP-ALERT\_INSERT\_QUEUE\_BY\_APPR\_RESULT 내 문구 변경 요청  - 처리 방법  1) 해당 쿼리 내 노출 문구 수정 처리 | 10.06~  10.07 | 0.5 M/D | http://jira.smilegate.net:8080/browse/ICM-5895 |
| 운영업무 | ICM-5958 | 기안서 임시저장 시 추가 정보 등록 로직 수정 요청 | Major  / 상 | - 요청 내용  1) 기존에 있었던 결함으로 ‘거래처’관련 정보 업데이트 시 저장되지 않는 현상  - 처리 방법  1) USP\_APPROVAL\_COST\_MAIN\_SAVE 내 수정 시 CUST\_SEQ, CUST\_ACC의 정보가 누락되어 수정 함 | 10.08~  10/14 | 2 M/D | http://jira.smilegate.net:8080/browse/ICM-5958 |
| 운영업무 | ICM-6028 | [전자결재요청서] 기안 삭제 요청 | Major  / 하 | - 요청 내용  1) 2020-0277-03032 문서 삭제 요청  - 처리 방법  1) 해당 문서 조회 후 삭제 처리 함 | 10.13~  10.14 | 0.5 M/D | http://jira.smilegate.net:8080/browse/ICM-6028 |
| 운영업무 | ICM-6067 | 야근택시 정산시 거래처 구분 값 변경 요청 | Major  / 하 | - 요청 내용  1) 거래처 구분 값이 카카오T 일 경우 gubun=4로 변경 요청  - 처리 방법  1) 거래처 드롭박스 선택시 호출 함수(GetLegacyData)에 위 항목 추가하여 처리 함 | 10.15~  10.15 | 0.5 M/D | http://jira.smilegate.net:8080/browse/ICM-6067 |
| 운영업무 | ICM-6081 | 개발 목록 분석 | Major  / 중 | - 요청 내용  1) 화면 정의 기반으로 개발 필요 목록 작성 요청  - 처리 방법  1) 화면 정의서 수정 및 기능 명세서 작성 후 첨부 | 10.16~  10.16 | 2 M/D | http://jira.smilegate.net:8080/browse/ICM-6081 |
| 운영업무 | ICM-6090 | [전자결재요청서]글로벌 마케팅 대행사 중복 결제 삭제 요청의 건 | Major  / 하 | - 요청 내용  1) 2020-0277-00097 문서 삭제 요청  - 처리 방법  1) 해당 문서 조회 후 삭제 처리 함 | 10.16~  10.19 | 0.5 M/D | http://jira.smilegate.net:8080/browse/ICM-6090 |
| 운영업무 | ICM-6102 | [전자결재요청서]전자결재 삭제 요청의 건(멘토링 플랫폼 일러스트 외주용역계약 품의) | Major  / 하 | - 요청 내용  1) 2020-0277-01757 문서 삭제 요청  - 처리 방법  1) 해당 문서 조회 후 삭제 처리 함 | 10.20~  10.20 | 0.5 M/D | http://jira.smilegate.net:8080/browse/ICM-6102 |
| 운영업무 | ICM-6135 | SGB 기안서 영문화 처리 | Major  / 중 | - 요청 내용  1) 기 개발 된 기안서(바르셀로나)양식 영문화 처리 요청  - 처리 방법  1) 영문 양식 생성(en)  2) 양식 영문화 작업 처리 | 10.20~  10.20 | 0.5 M/D | http://jira.smilegate.net:8080/browse/ICM-6135 |
| 운영업무 | ICM-6162 | 커뮤니티 정산 샘플 페이지 작성 및 검토 | Major  / 상 | - 요청 내용  1) 기 작성 된 화면정의서 기준 화면 구성 및 기능 구현  - 처리 방법  1) 커뮤니티 정산입력, 목록, 월별 정산 페이지 작성완료  2) 기능 구현 및 문제점 확인 | 10.22~  10.30 | 5 M/D | http://jira.smilegate.net:8080/browse/ICM-6162 |
| 운영업무 | ICM-6173 | [재무2차] QA 보완사항 처리 | Major  / 중 | - 요청 내용  1) [SFIM][재무 Workplace] 지출결의서 제목을 편집하여[상신]할 경우 결제팝업에서 변경된 제목 반영되지 않으며 [상신]시 마찬가지로 미결함에도 변경한 제목이 반영되지 않음.  - 처리 방법  1) 재무 Workplace에서 변경 된 제목 정보를 받아 사용하도록 처리 | 10.21 | 0.5 M/D | http://jira.smilegate.net:8080/browse/ICM-6173 |
| 운영업무 | ICM-6174 | Header 값 처리 요청 | Major  / 중 | - 요청내용  1) API문서에 따르면 Header 내 Origin을 속성에 도메인을 넣어야 정상 처리되도록 수정 된 것으로 확인되었으나 해당 정보 입력시 브라우저에 ‘Refused to set unsafe header “origin”’이라는 메시지가 출력 됨  - 처리방법  1) 해당 메시지는 Origin 이라는 속성의 값은 브라우저 자체에서 자동 제공되는 항목으로 수정이 불가하기에 경고 메시지로 표기가 됨.  2) IE에서 간헐적으로 Origin이 누락되는 현상에 대해 브라우저 확인 후 IE인 경우 Origin을 입력하도록 처리 | 10.22~  10.22 | 0.5 M/D | http://jira.smilegate.net:8080/browse/ICM-6174 |
| 운영업무 | ICM-6234 | 공통 메일 발송 기능 연동 | Major  / 상 | - 요청 내용  1) API 명세에 따라 LegacyAgent에 공통 메일 발송 기능 개발 요청  a. 첨부된 MBS API 예제 파일 참고  b. 세부내용은 IT관리 고숭운 차장님과 협의하여 진행  - 처리 방법  1) 문서 확인 후 API 관련 담당자와 확인  2) MBS 도메인 관련 접속 불가로 방화벽 해제 신청  3) API 등록 방법 확인 후 관련 코드 작성 | 10.28~  11.04 | 1 M/D | http://jira.smilegate.net:8080/browse/ICM-6234 |
| 운영업무 | ICM-6275 | 법인카드 정산 시스템 분석요청 | Major  / 상 | - 요청내용  1) 법인카드 Script 내 중분류/소분류에 따른 팝업 예외처리 소스 분석 요청  2) 법인카드 속성별(공용카드, 접대비, 부서운영비, AMEX, 임원) 처리 확인 필요  - 처리방법  1) 정산카드 종류 별 중/소분류 팝업 호출 로직 정리  2) 중/소분류 항목 정보 정리 | 10.29~  10.30 | 0.5 M/D | http://jira.smilegate.net:8080/browse/ICM-6275 |
| 업무협의 |  |  |  | 경영지원파트너 운영주간보고 |  | 0.5 M/D |  |
| 업무협의 |  |  |  | 전자결재 주간업무 미팅 |  | 0.4 M/D |  |
| 수명업무 |  |  |  | 정기배포 수행 |  | 1 M/D |  |
| 수명업무 |  |  |  | 검수확인서 작성 |  | 1 M/D |  |
|  |  |  |  |  | **계** |  |  | **18.9 M/D** |  |
|  |  | 특이사항 |  | 월차 |  | 월차 (전월 미사용 휴가 사용) | 10.23 | 1 M/D |  |
|  |  | 특이사항 |  | 월차 |  | 월차 | 10.26 | 1 M/D |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **투입**  **구분** | **성명** | **업무분류** | **티켓번호** | **티켓제목** | **중요도**  **/ 복잡도** | **업무상세** | **기간** | **실투입량(일)** | **티켓링크** |
| DEV | 이우형 | 운영업무 | ICM-5684 | 야근택시 API 적용 건 관련 법인카드정산서 페이지 개발 | Major  / 상 | - 요청내용  1) 야근택시 API 적용 건 관련하여 법인카드 정산서  페이지 재 개발  - 처리방법  1) 야근택시 정산 관련 개발 및 테스트  a. 카드코드에 따른 카드결제내역 팝업 분기 처리  b. 정산년월 기준으로 시작/종료일 API 호출 파라미터 적용  c. 기존소스 DataTable이 null인 경우 발생하는 오류개선  d. 중분류 데이터 미출력 현상 발생하여 담당자 확인 후 공용법인카드와 동일한 분기 처리함(GubunSeq 누락)  e. 신청화면 정산내역에 API로 호출되는 사용자 노출 요청 받아 개발 후 적용함  f. 야근택시 전용 신규 결재상신화면 생성. | 10.01 ~  10.31 | 5 M/D | http://jira.smilegate.net:8080/browse/ICM-5684 |
| 운영업무 | ICM-5999 | [전자결재요청서][WCG] 지지빌리지 영문 번역 프리랜서 결제 완료 계약 문서 삭제 요청의 건 | Major  / 하 | - 요청내용  1) 기 결재된 문서 삭제 요청  a. 문서제목 :[WCG] 신규 유튜브 채널(GG Ville) 컨텐츠 영문 번역 프리랜서 계약의 건  b. 문서번호 :2020-0277-00119  c. PID : 888304  - 처리방법  1) 요청받은 기 승인된 문서 삭제 | 10.12 | 0.5 M/D | http://jira.smilegate.net:8080/browse/ICM-5999 |
| 운영업무 | ICM-6011 | 화면정의서 작성 | Major  / 중 | - 요청내용  1) 커뮤니티 정산 시스템 화면정의서 작성  a. 정산목록 화면 작성  b. 정산 화면 작성  c. 전자결재 상신 화면 작성  d. 첨부된 목업 파일 활용하여 작성요청  e. 화면 작성 후 Comment는 담당자(고두현G) 직접기입  - 처리방법  1) 커뮤니티 정산 시스템 관련 회의 진행  a. 화면정의서 작성에 필요한 기능 설명  2) 커뮤니티 정산서 화면정의서 작성  a. 정산목록 화면 작성,  b. 정산신청 화면 작성  - 엑셀 출력 및 파일첨부 내용 추가  c. 월별 정산내역 화면 작성  - 전체 상세내역조회 화면 추가 | 10.13 ~  10.14 | 2 M/D | http://jira.smilegate.net:8080/browse/ICM-6011 |
| 운영업무 | ICM-6027 | 전자결재 야근택시 정산서 내, 이용업체 추가 요청 | Major  / 중 | - 요청내용  1) 야근택시 정산 시 신규업체 등록 및 전자결재 정산 연동 요청  a. 대상 : 주식회사 카카오모빌리티  b. 거래처번호 : DCH200117  - 처리방법  1) 야근택시 정산서 내, 이용업체 추가  a. MDI 거래처 데이터 확인  b. ERP 데이터 SP검토  c. HTML 파일 수정 | 10.13 ~  10.14 | 0.5 M/D | http://jira.smilegate.net:8080/browse/ICM-6027 |
| 운영업무 | ICM-6058 | 통합QA 내 미비점 보완 | Major  / 중 | - 요청내용  1) 야근택시 정산 연동 개발  통합QA 에서 나온 결함 내역 처리 요청  - 처리방법  1) TTQA 발급 티켓 확인  2) 티켓 발급 외 개선 요청사항  a. 야근택시 신청화면 정산 시작/종료일 선택 영역 개발  - 선택 시작/종료일로 야근택시 사용내역 API 조회 확인  - DB 테이블 컬럼 추가 및 SP 수정 내용 확인(강남구C)  - 테이블 추가된 컬럼 데이터 저장 및 업데이트 테스트  b. 신청 및 사용내역 조회화면 체크박스 비활성화 요청  - 사용내역 화면 오픈 시 Default로 전체 선택 후 Desable 처리  - 정산 신청 화면에서 “선택 삭제” 버튼 비활성 처리  c. 결재내역 조회 화면 정산 시 부모창 SelectBox(중분류,소분류,예산부서,비용항목,Activity) 값 셋팅  d. 정산년월 선택 시 시작/종료일 Default 값 설정 | 10.15 ~  10.28 | 3 M/D | http://jira.smilegate.net:8080/browse/ICM-6058 |
| 운영업무 | ICM-6068 | 야근택시 정산서 화면정의서 작성 | Major  / 중 | - 요청내용  1) 총무 > 야근택시 정산서 화면 기능 분석 요청  - 처리방법  1) 야근택시 정산서 화면기능 및 소스분석  a. 기능별 소스 흐름 분석  b. 화면 기능 정의서 작성 | 10.15 ~  10.20 | 1 M/D | http://jira.smilegate.net:8080/browse/ICM-6068 |
| 운영업무 | TTQA-6617 | [SGEM][업무편의] 정산신청 전자결재 팝업에서 부서별 이용금액 영역 미노출됨 | Major  / 중 | - 요청내용  1) 정산신청 전자결재 팝업에서 부서별 이용금액 영역 미노출됨  2) 업무편의Workplace에서 부서별 야근자수 동기화 버튼 선택 후 전자결재 팝업에서 해당 정보가 동기화되어 노출 되어야함  - 처리방법  1) QA 검출 내용 확인  2) 야근택시 정산 신청 화면에서 결재상신 시 부서별 이용금액 영역 개발  a. AccountInfo\_Ajax.aspx.cs에서 WebRequest로 API 호출b. 결재상신화면에 요청받은 부서별 이용금액 영역 개발.  c. 향후 업무편의 API 개선 시 Jsonp방식으로 변경 예정 | 10.20 | 1 M/D | http://jira.smilegate.net:8080/browse/TTQA-6617 |
| 운영업무 | TTQA-6622 | [SGEM][업무편의] 전자결재 야근 택시 정산신청 > 카드결제 내역 조회 세부내역 팝업의 필드 타이틀 노출이 각 행의 그리드 노출과 고정되어 노출 되지 않음 | Major  / 중 | - 요청내용  1) 카드결제 내역 조회 세부내역 팝업의 필드 타이틀 노출이 각 행의 그리드 노출과 고정되어 노출 되지 않음  2) 팝업의 그리드 내 노출 정보가 리스트 타이틀과 영역별 정보 매칭 되어 노출 되어야함  - 처리방법  1) QA 검출 내용 확인  2) 사용내역 리스트 제목 정렬 수정을 위하여  Td 태그에 style="word-break:break-all;" 적용 처리 | 10.15 | 1 M/D | http://jira.smilegate.net:8080/browse/TTQA-6622 |
| 운영업무 | TTQA-6786 | [SGEM] 카드결제 내역에서 항목 선택 후, 정산 내역에서 사용자 변경 시 오류 | Major  / 중 | - 요청내용  1) 카드결제 내역에서 항목 선택 후, 정산 내역에서 사용자 변경 시 구분값 선택이 안됨 현상  - 처리방법  1) QA 검출 내용 확인  2) 야근택시 신청 조건일 경우 사용자는 변경 불가이므로 사용자(예산부서) 아이콘 미노출 처리 | 10.23 | 1 M/D | http://jira.smilegate.net:8080/browse/TTQA-6786 |
| 운영업무 | ICM-6268 | 통테 내 인사양식 URL 변경 요청 | Major  / 하 | - 요청내용  1) 통테 내 인사양식 URL 변경 요청  a. smilegate.net --> smiledev.net 으로 적용해주시고  각각 URL 을 눌러서 테스트 요청 드립니다.  - 처리방법  1) 통테 관리자 내 양식관리 > 인사 Legacy URL 변경  a. smilegate.net --> smiledev.net 으로 변경 한 후  해당 URL로 정상 진입되는지 확인 후 적용  b. 변경 내용 Excel 파일로 정리하여 전달 | 10.29 | 0.4 M/D | http://jira.smilegate.net:8080/browse/ICM-6268 |
| 업무협의 |  |  |  | 경영지원파트너 운영주간보고 |  | 0.2 M/D |  |
| 업무협의 |  |  |  | 전자결재 주간업무 미팅 |  | 0.4 M/D |  |
| 수명업무 |  |  |  | 정기배포 수행 |  | 1 M/D |  |
| 수명업무 |  |  |  | 검수확인서 작성 |  | 1 M/D |  |
|  |  |  |  |  | **계** |  |  | **18 M/D** |  |
|  |  | 특이사항 |  | 월차 |  | 월차 | 10.30 | 1 M/D |  |