**검 수 확 인 서**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **계약명** | 스마일게이트 전자결재 운영 및 유지보수 계약 | | |
| **계약기간** | 2020년 09월 01일 ~ 2021년 08월 31일 | | |
| **검수대상기간** | 2021년 02월 01일 ~ 2021년 02월 28일 | | |
| **검수회차** | 6/12회차 | **투입리소스(M/M)** | 2M/M |
| **주요업무내역** | 전자결재 개발 요청사항 처리. | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NO** | **항목** | **업무내역** | **업무담당자** | **업무기간** | **투입리소스** |
| 1 | 중급기술자 | 전자결재 개발 요청사항 처리 | 강남구 | 2021. 2. 1  ~2021. 2. 28 | 1M/M |
| 2 | 중급기술자 | 전자결재 개발 요청사항 처리 | 이우형 | 2021. 2. 1  ~2021. 2. 28 | 1M/M |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **합계** | | | | | **2M/M** |

※자세한 사항은 ‘첨부1. 업무 세부내역서’에 따름.

·상기의 용역 항목 대하여 검수를 요청 드립니다.

|  |  |
| --- | --- |
| **[공급자 확인]** | |
| **요청일자** | 2021년  월  일 |
| **회사명** | 아이라이브(iLive) (인) |
| **담당자** | 강 남 구     (서명) |

·상기의 용역 항목에 대하여 검수를 완료 하였습니다.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **[검수자 확인]** | | | |
| **회사명** | 주식회사 스마일게이트홀딩스 | | |
| **소속** | 정보개발팀 | **소속** | 정보개발팀 |
| **확인일자** | 2021년  월  일 | **검수일자** | 2021년  월  일 |
| **검수담당자** | 고 두 현     (서명) | **검수책임자** | 김 연 천     (서명) |

**첨부1. 업무 세부내역서**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **투입**  **구분** | **성명** | **업무분류** | **티켓번호** | **티켓제목** | **중요도**  **/ 복잡도** | **업무상세** | **기간** | **실투입량(일)** | **티켓링크** |
| DEV | 강남구 | 프로젝트 | ICM-6618 | 커뮤니티 정산 시스템 개발 | Major  / 상 | - 요청내용  1) 커뮤니티 정산 시스템 개발  - 작업내용  1) 커뮤니티 정산 관련하여 재 협의 결과 커뮤니티 정산 관련 전체 페이지 작업을 전자결재에서 작업하는 것으로 변경  2) 커뮤니티 정산 관련 DB 설계 및 API 재 정의  3) 커뮤니티 정산 관련 사용내역 등록, 담당자 검토 화면 및 정산 신청 등 총 7 페이지 화면 작업 진행  4) ERP 정산 처리를 위한 API 연동 및 테스트 완료 | 02.01 ~  02.26 | 16 M/D | http://jira.smilegate.net:8080/browse/ICM-6618 |
| 운영업무 | ICM-7328 | SGB 거래처 영역 텍스트 기입 가능하도록 변경 요청 | Major  / 하 | - 요청내용  1) 거래처 영역을 freeText 입력 가능하도록 변경 요청  - 처리방법  1) SGB 거래처 등록 부분 수정  2) 상신 화면 관현 class 제거 | 02.01 | 1 M/D | http://jira.smilegate.net:8080/browse/ICM-7328 |
| 업무협의 |  |  |  | 경영지원파트너 운영주간보고 |  | 0.5 M/D |  |
| 업무협의 |  |  |  | 전자결재 주간업무 미팅 |  | 0.4 M/D |  |
| 수명업무 |  |  |  | 정기배포 수행 |  | 1 M/D |  |
| 수명업무 |  |  |  | 검수확인서 작성 |  | 1 M/D |  |
|  |  |  |  |  | **계** |  |  | **19.9 M/D** |  |
|  |  | 특이사항 |  | 월차 |  | 월차 | 2.19 | 1 M/D |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **투입**  **구분** | **성명** | **업무분류** | **티켓번호** | **티켓제목** | **중요도**  **/ 복잡도** | **업무상세** | **기간** | **실투입량(일)** | **티켓링크** |
| DEV | 이우형 | 운영업무 | ICM-7343 | 법인카드 마감 안내메일 자동발송 | Major  / 하 | - 요청내용  1) 법인카드 일정 알림 메일 3건 SGH 담당자 변경 요청  a. 기존 담당자 휴직으로 인한 담당자 변경  b. 조정남 -> 전우림  - 처리방법  1) 법인카드 알림 메일 SGH 담당자 변경  a. 조정남(110245) -> 전우림(200130)  b. USP\_ALERT\_INSERT\_QUEUE\_BY\_ACCT\_CARD\_CLOSE1  c. USP\_ALERT\_INSERT\_QUEUE\_BY\_ACCT\_CARD\_CLOSE2  d. USP\_ALERT\_INSERT\_QUEUE\_BY\_ACCT\_CARD\_REMIND | 02.02 | 1 M/D | http://jira.smilegate.net:8080/browse/ICM-7343 |
| 운영업무 | ICM-7366 | 예산변경 신청서 기능 변경 요청 | Major  / 중 | - 요청내용  1) 예산변경 신청서 기능 개선 요청  a. 첨부파일 교체 3건  b. 임시저장 시 dropdown 목록이 저장되지 않는 현상  - 처리방법  1) 소스 내 파일명 변경 및 첨부파일 교체 3건  a. 1기안서 변경양식(v2)\_L2.xlsx  b. 2기안서(즉시송금) 변경양식(v2)\_L2.xlsx  c. 3송금요청서 변경양식(v2)\_L2.xlsx  2) 임시저장 기능 개선  a. 임시저장 로드 시 비용항목 선택 함수가 실행되어 Activity 값이 초기화 되는 현상 확인  b. 임시저장 로드 시 해당 함수 미실행 처리 | 02.03 | 1 M/D | http://jira.smilegate.net:8080/browse/ICM-7366 |
| 운영업무 | ICM-7377 | SGB기안서 내 임시저장, 첨부파일 관련 오류 수정 요청 | Major  / 하 | - 요청내용  1) 최초 임시저장 기능 사용시 정상 동작하나 이후 저장되지 않는 현상 발생  - 처리방법  1) SGB 임시저장 오류 발생 처리  a. 임시저장 후 팝업이 닫히지 않는 현상 확인  b. 팝업이 닫히지 않아 이후 프로세스가 진행되지 않고  첨부파일 관련 오류등의 문제가 발생한 것으로 확인  c. 임시저장 시 팝업 닫힘 정상 적용 후 메일상의 오류가 발생 되지 않음 | 02.04 | 1 M/D | http://jira.smilegate.net:8080/browse/ICM-7377 |
| 운영업무 | ICM-7385 | 카드정산서 내 재무담당자 보기 영역 깨짐현상 수정 요청 | Major  / 중 | - 요청내용  1) 법인카드정산서 내 재무담당자 권한 일 경우 노출 되는 레이아웃 깨짐현상 수정 요청  a. $('#hdnFinanceYn').val() == "Y" 일 경우 해당 영역노출  b. td영역의 class가 width값을 100%로 미적용 추측됨  2. 카드정산서(임원, 공용, 부서운영비, 접대비) 적용 필요  - 처리방법  1) 법인카드정산서 내 재무담당자 보기 영역 레이아웃 깨짐 현상  a. 재무당당자일 경우 $('#hdnFinanceYn').val() == "Y" 분기처리 부분의 소스에서 css('display', 'table')로 적용 되어 있는 부분 table-row로 변경 처리함  b. 카드정산서(임원, 공용, 부서운영비, 접대비) 4개 화면 적용 | 02.04 ~  02.09 | 2 M/D | http://jira.smilegate.net:8080/browse/ICM-7385 |
| 운영업무 | ICM-7425 | [전자결재요청서]송금요청서 기안 삭제 요청 | Major  / 하 | - 요청내용  1) 문서제목 : [SGE] 프로젝트A 시나리오 작성 외주용역 송금 요청(2021년 1월분)  2) 문서번호 : 2021-0278-00024  3) 기안자 : 최은진B 선임  4) PID : 1107282  - 처리방법  1) 요청받은 기 승인된 문서 삭제 | 02.08 | 0.5 M/D | http://jira.smilegate.net:8080/browse/ICM-7425 |
| 운영업무 | ICM-7445 | 커뮤니티 정산서 전자결재 양식 개발 | Major  / 하 | - 요청내용  1) 커뮤니티 정산 전자결재 양식 개발  2) 첨부된 화면정의서 ppt (12p) 참조  - 처리방법  1) 커뮤니티 정산 전자결재 양식 개발  a. 인사시스템 대출 정보 API 호출 후 레이아웃 개발  b. 호출 된 데이터 확인 및 화면 맵핑 | 02.09 ~  02.15 | 2 M/D | http://jira.smilegate.net:8080/browse/ICM-7445 |
| 운영업무 | ICM-7463 | 커뮤니티 정산서 관련 LegacyAgent 개발 | Major  / 중 | - 요청내용  1) 커뮤니티 정산서 상태값 및 필요 정보 업데이트  a. USP\_EXCCLC\_CMMN\_UPDATE 프로시져를 이용한 상태 값 업데이트  b. SP를 이용한 LEGACY\_AGENT 관련 개발  - 처리방법  1) 커뮤니티 정산일 경우 상태값 및 필요 정보 업데이트  a. LegacyFN\_E\_ReqCommunityCost 함수 생성  b. “USP\_EXCCLC\_CMMN\_UPDATE” SP에 필요 정보 전달  2) 통테서버 반영 후 커뮤니티 정산서 상신 테스트  a. db 테이블 내 데이터 변경 확인 | 02.09 ~  02.15 | 2 M/D | http://jira.smilegate.net:8080/browse/ICM-7463 |
| 운영업무 | ICM-7470 | 긴급PC사용 결과보고서 신규 양식 개발 | Major  / 중 | - 요청내용  1) 긴급PC사용 결과보고서 신규 양식 개발  2) 취소 사유는 “HR\_STATUS” 파라미터 값에 따라 노출 되며 휴가신청서 양식 참고  3) 첨부된 API 정의서 및 화면정의서 내 6.7 page 참조  - 처리방법  1) 화면정의서 및 API 정의서 문서 검토  2) 긴급PC사용 결과보고서 신규양식 생성  a. API 정의서에 기대된 URL 호출 되지 않아 샘플 데이터 하드코딩하여 개발 진행  3) 결재 상태값 업데이트 관련 LegacyAgent 개발  a. API 정의서에 기재된 URL 적용하여 개발 진행  4) 누락된 내용 및 개선 사항 담당자 전달  a. API 정의서 및 전송데이터에 누락된 신청일 추가 필요  b. LegacyAgent를 통하여 전달 받은 데이터가 wbsCallback으로 감싸져 있어 제거 필요  5) 개발 적용 내역 "긴급PC\_전자결재 API 명세\_v0.4.docx" 문서 업데이트 | 02.15 ~  03.10 | 4 M/D | http://jira.smilegate.net:8080/browse/ICM-7470 |
| 운영업무 | ICM-7478 | 법인카드 마감 안내 메일 | Major  / 중 | - 요청내용  1) 법인카드 1차 마감 알림 안내 메일 발송 SP의 EndDate 생성 기준 분석 요청  - 처리방법  1) 법인카드 1차 알림 메일 마감일자 관련 문의  a. USP\_ALERT\_INSERT\_QUEUE\_BY\_ACCT\_CARD\_CLOSE1.sql  b. 매월 20일 이후 영업일 기준 날짜 중 가장 빠른 날짜를 마감일로 지정하여 메일 발송 | 02.15 ~  02.16 | 1 M/D | http://jira.smilegate.net:8080/browse/ICM-7478 |
| 운영업무 | ICM-7574 | 예산변경신청서 UI 변경 요청 | Major  / 중 | - 요청내용  1) 예산변경 신청서 UI 변경 요청  a. 구분값 “예산 추가/감액” 신청 일 경우  : 예산구분/법인/예산부서/비용항목/Activity/예산 추가감액 금액 순으로 표기  b. 구분값 “예산 이관/전용” 신청 일 경우  : 구분/예산구분/법인/예산부서/비용항목/Activity/잔액 순으로 표기  2) 예산“추가” 버튼 기능 사용시에도 요청 레이아웃 적용  - 처리방법  1) 예산변경 신청서 구분 값에 따른 UI(레이아웃) 변경  2) 구분 값 선택 변경에 따른 예산 "추가"버튼 기능 관련 레이아웃 개발  3) 추가 개선 작업  a. 임시저장 로드 시 selectbox 초기화 되는 현상 개선  b. checkbox 전체 선택 관련 기능 미동작 현상 개선 | 02.24 | 1 M/D | http://jira.smilegate.net:8080/browse/ICM-7574 |
| 운영업무 | ICM-7598 | 출장정산서 오류 조치 요청 | Major  / 하 | - 요청내용  1) 출장정산서 내 DelayReasonYN 값에 따라 분기처리 로직 수정 필요  2) DelayReasonYN = "Y" 일 경우에만 divTripDelayReason 노출 되도록 수정  - 처리방법  1) 업무내용 확인 중 | 02.25 ~  03.03 | 0.1 M/D | http://jira.smilegate.net:8080/browse/ICM-7598 |
| 업무협의 |  |  |  | 전자결재 주간업무 미팅 |  | 0.4 M/D |  |
| 수명업무 |  |  |  | 정기배포 수행 |  | 1 M/D |  |
| 수명업무 |  |  |  | 검수확인서 작성 |  | 1 M/D |  |
|  |  |  |  |  | **계** |  |  | **18 M/D** |  |
|  |  | 특이사항 |  | 월차 |  | 월차 | 2.25 | 1 M/D |  |