**검 수 확 인 서**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **계약명** | 스마일게이트 전자결재 운영 및 유지보수 계약 | | |
| **계약기간** | 2020년 09월 01일 ~ 2021년 08월 31일 | | |
| **검수대상기간** | 2021년 03월 01일 ~ 2021년 03월 31일 | | |
| **검수회차** | 7/12회차 | **투입리소스(M/M)** | 2M/M |
| **주요업무내역** | 전자결재 개발 요청사항 처리. | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NO** | **항목** | **업무내역** | **업무담당자** | **업무기간** | **투입리소스** |
| 1 | 중급기술자 | 전자결재 개발 요청사항 처리 | 강남구 | 2021. 3. 1  ~2021. 3. 31 | 1M/M |
| 2 | 중급기술자 | 전자결재 개발 요청사항 처리 | 이우형 | 2021. 3. 1  ~2021. 3. 31 | 1M/M |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **합계** | | | | | **2M/M** |

※자세한 사항은 ‘첨부1. 업무 세부내역서’에 따름.

·상기의 용역 항목 대하여 검수를 요청 드립니다.

|  |  |
| --- | --- |
| **[공급자 확인]** | |
| **요청일자** | 2021년  월  일 |
| **회사명** | 아이라이브(iLive) (인) |
| **담당자** | 강 남 구     (서명) |

·상기의 용역 항목에 대하여 검수를 완료 하였습니다.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **[검수자 확인]** | | | |
| **회사명** | 주식회사 스마일게이트홀딩스 | | |
| **소속** | 정보개발팀 | **소속** | 정보개발팀 |
| **확인일자** | 2021년  월  일 | **검수일자** | 2021년  월  일 |
| **검수담당자** | 고 두 현     (서명) | **검수책임자** | 김 연 천     (서명) |

**첨부1. 업무 세부내역서**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **투입**  **구분** | **성명** | **업무분류** | **티켓번호** | **티켓제목** | **중요도**  **/ 복잡도** | **업무상세** | **기간** | **실투입량(일)** | **티켓링크** |
| DEV | 강남구 | 프로젝트 | ICM-6618 | 커뮤니티 정산 시스템 개발 | Major  / 상 | - 요청내용  1) 커뮤니티 정산 시스템 개발  - 작업내용  1) 스크립트 관련 closest 호환 여부 확인 및 IE 용 확장 함수 제공  2) 스크립트 관련 전체 주석 정리  3) IE 관련 통합 테스트 및 수정, 재 배포 | 03.01 ~  03.31 | 3 M/D | http://jira.smilegate.net:8080/browse/ICM-6618 |
| 운영업무 | ICM-7658 | 법인카드정산 페이지 크롬 브라우저 멈춤 | Major  / 중 | - 요청내용  1) 법인카드정산(임시저장 후) 초기화 로딩 시 정산내역  데이터가 많은 경우 Script로 인해 화면 렌더링 지연  2) 해당 Script 분석 및 속도 개선 요청  - 처리방법  1) 소분류 선택 시 예산부서, 비용항목, Activity 선택을 위한 함수가 연속적으로 중복 호출  2) 임시저장 용 로드 시 중복 호출 되는 함수 관련하여 수정 된 함수 적용 | 03.03 ~  03.10 | 2.4 M/D | http://jira.smilegate.net:8080/browse/ICM-7658 |
| 운영업무 | ICM-7745 | 전자결재 양식 호출 시 froala 관련 스크립트 오류 발생 건 | Major  / 중 | - 요청내용  1) froala 관련 스크립트 include 시 오류 발생으로 인하여 전자결재 양식이 정상적으로 열리지 않음  - 처리방법  1) froala include 에러 관련하여 js 삭제  2) sgb 바르셀로나 관련하여 froala 에디터 초기화 제거한 양식 첨부 | 03.09 ~  03.10 | 1 M/D | http://jira.smilegate.net:8080/browse/ICM-7745 |
| 운영업무 | ICM-7753 | SGB 기안서 기능 개선 요청 | Major  / 중 | - 요청내용  1) SGB 기안서 기능 개선 요청  - 처리방법  1) Radio 버튼으로 선택할 수 있는 기능 추가  2) 금액 영역에 음수 입력 가능하도록 기능 변경  3) Total 영역 삭제  4) 코멘트 기능 추가  a. 위치 : Editor 상단에 TextArea 추가  b. 옵션 : $('#'hd\_loginUserApprovalType').val() != "B1" 일 경우에만 노출 | 03.10 | 1 M/D | http://jira.smilegate.net:8080/browse/ICM-7753 |
| 운영업무 | ICM-7828 | [법인카드정산] 개인형법인카드 유형 추가 | Major  / 중 | - 요청내용  1) 개인형법인카드 구분에 따른 법인카드정산 페이지 화면 재 설계  a. 기존 카드 유형 “개인형법인카드(부서운영비), 개인형법인카드(접대비)” 제거  b. 신규 개인형법인카드 유형 추가에 따른 화면 구현  2) 미사용 스크립트 정리 요청  - 처리방법  1) 스크립트정리 및 화면설계 관련 각각 하위 티켓 생성 | 03.17 ~  04.14 | 1 M/D | http://jira.smilegate.net:8080/browse/ICM-7828 |
| 운영업무 | ICM-7829 | 법인카드정산 관련Script 정리 | Major  / 중 | - 요청내용  1) 기존 시스템에서 사용되지 않는 스크립트에 대한 정리와 중복 사용되고 있는 함수에 대한 재 정의 요청  - 처리방법  1) 임시저장 정보 로드 시 중복 호출 방지를 위해 생성된 함수 제거  2) 기 함수에 연결된 함수 호출 부분 제거  3) 순차적 호출을 위한 그룹 함수 제공  4) 함수 별 용도에 따른 주석 내용 추가  5) 개인형법인카드 유형 추가에 따른 레이아웃 작업 선 진행 후 최종적으로 불필요한 서버 콜 문제 처리 예정 | 03.17 ~  03.26 | 6 M/D | http://jira.smilegate.net:8080/browse/ICM-7829 |
| 운영업무 | ICM-7832 | SGB 기안서 수정 | Major  / 하 | - 요청내용  1) 제목 영역 변경  a. [SGB] / Title\_이름\_날짜 -> [SGB] / Title  2) Invoice date, transaction date 아래에 closing month 추가 요청  3) Actual Performance 부분이 입력 가능하도록 수정  4) 기안서 Editor 영역을 입력 했는데도 Validation 에서 걸리는 현상 발생  a. 메일 내용 기안서 Body 부분 오류 참조  - 처리방법  1) 요청받은 제목 영역 변경 처리  2) "closing month"를 select box로 1~12월 선택하도록 적용  3) Actual Performance 부분이 span에서 input으로 변경  4) Editor 입력과 관련된 Validation 항목 제거  5) 통테/운영서버의 Form\_ID가 상이한 부분이 확인되어 “374”로 동기화 | 03.18 | 1 M/D | http://jira.smilegate.net:8080/browse/ICM-7832 |
| 운영업무 | ICM-7839 | 긴급PC사용 결과보고서 대결자 기능 개발 | Major  / 중 | - 요청내용  1) 긴급PC사용 결과보고서 대결자 기능 관련  2) Back-end를 제외한 화면 개발 요청  - 처리방법  1) 전자결재의 환경설정 내 긴급PC사용 결과보고서  대결자 입력 화면 개발  a. 대결자 조회 조직도 팝업, 시작/종료일자 달력 적용 | 03.18 ~  03.19 | 2 M/D | http://jira.smilegate.net:8080/browse/ICM-7839 |
| 운영업무 | ICM-7866 | SGB 기안서 내 validation 재 확인 요청 | Major  / 하 | - 요청내용  1) 금액 비용을 누르고 Editor 영역을 입력할 경우 alert 발생 됨  - 처리방법  1) ICM-7832와 동일 이슈로 Github의 Validation 스크립트가 배포되지 않은 부분 확인  2) 긴급배포 적용 | 03.22 ~  03.23 | 1 M/D | http://jira.smilegate.net:8080/browse/ICM-7866 |
| 운영업무 | ICM-7959 | 국내라이브팀 진은솔 주임 기안서 삭제 요청 | Major  / 하 | - 요청내용  1) 기 결재 문서 삭제 요청  a. 문서제목 : [SGR] 개인 프리랜서 성우(신용우) 장기 계약\_2021  b. 문서번호 : 2021-0277-00235  c. 기안자 : 진은솔주임  d. PID : 1135635  - 처리방법  1) 요청받은 기 승인된 문서 삭제 | 03.31 | 0.5 M/D | http://jira.smilegate.net:8080/browse/ICM-7959 |
| 업무협의 |  |  |  | 경영지원파트너 운영주간보고 |  | 0.5 M/D |  |
| 업무협의 |  |  |  | 전자결재 주간업무 미팅 |  | 0.4 M/D |  |
| 수명업무 |  |  |  | 정기배포 수행 |  | 1 M/D |  |
| 수명업무 |  |  |  | 검수확인서 작성 |  | 1 M/D |  |
|  |  |  |  |  | **계** |  |  | **21.8 M/D** |  |
|  |  | 특이사항 |  | 월차 |  | 월차 | 3.15 | 1 M/D |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **투입**  **구분** | **성명** | **업무분류** | **티켓번호** | **티켓제목** | **중요도**  **/ 복잡도** | **업무상세** | **기간** | **실투입량(일)** | **티켓링크** |
| DEV | 이우형 | 운영업무 | ICM-7470 | 긴급PC사용 결과보고서 신규 양식 개발 | Major  / 중 | - 요청내용  1) 인사시스템 “긴급PC사용 결과보고서” 연동 테스트  - 처리방법  1) 인사시스템 “긴급PC사용 결과보고서” 연동 테스트  a. 인사시스템 내용 입력 후 결재상신 진행  2) 결재상신에 따른 LegacyAgent 동작 및 Log 확인  4) API 샘플 소스 제거 등 Script 정리  5) 검토요청 내용 전달  a. "/ehr/api/getEmergencyReportDetail" API 호출 시  누락된 신청일자 추가 필요  b. "/ehr/api/setEmergencyReportStatus" API 호출 시  jsonp를 미사용으로 인한 wbsCallback 제거 필요 | 02.15 ~  04.30 | 3 M/D | http://jira.smilegate.net:8080/browse/ICM-7470 |
| 운영업무 | ICM-7739 | 송금요청금액의 기안서 금액 초과시 문구 수정 요청 | Major  / 하 | - 요청내용  1) 송금요청서 내 문구내용 수정 요청  2) 양식 파일 버전업 필요  - 처리방법  1) 송금요청 양식 파일 버전 업  2) 기안서(송금요청서) 금액 초과시 문구 내용 변경 적용  3) 통테 적용 및 테스트 | 03.09 ~  03.10 | 2 M/D | http://jira.smilegate.net:8080/browse/ICM-7739 |
| 운영업무 | ICM-7830 | 개인형법인카드 화면 설계 | Major  / 중 | - 요청내용  1) 법인카드정산 내 개인형법인카드 유형 추가에 따른 화면 설계  - 처리방법  1) 회의 진행 ( 고두현G 외 2명 )  a. 개인형법인카드 화면정의서 참고하여 업무 인수인계  2) 예산정보 조회 기능 개발  a. "정산내역" 예산부서, 비용항목, Activity 항목의 Select Box(value, text) 및 금액 정보 배열화  b. 예산정보 조회 시 배열화 된 데이터 html로 렌더링  c. 배열에서 중복된 항목 금액 합산  3) 한도구분에 따른 부서운영비, 접대비 레이아웃 개발  a. 부서운영비 및 접대비의 영역 제거 기능 개발  b. 추후 한도가 0일 경우 영역 제거 기능 적용 필요  4) 정산내역 중/소분류 선택 별 저장항목 팝업 개발  a. 복리후생/야근식대 선택 시 적요 내용 개선사항 적용  b. 교통비/야근교통비 팝업 개발  5) 통테 서버 적용 및 기능 테스트  6) 개발 관련 검토사항 정리하여 담당자에게 메일 전달 | 03.17 ~  04.14 | 11 M/D | http://jira.smilegate.net:8080/browse/ICM-7328 |
| 업무협의 |  |  |  | 전자결재 주간업무 미팅 |  | 0.4 M/D |  |
| 수명업무 |  |  |  | 정기배포 수행 |  | 1 M/D |  |
| 수명업무 |  |  |  | 검수확인서 작성 |  | 1 M/D |  |
|  |  |  |  |  | **계** |  |  | **18.4 M/D** |  |
|  |  | 특이사항 |  | 월차 |  | 월차 | 3.15 | 1 M/D |  |