**검 수 확 인 서**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **계약명** | 스마일게이트 전자결재 운영 및 유지보수 계약 | | |
| **계약기간** | 2020년 09월 01일 ~ 2021년 08월 31일 | | |
| **검수대상기간** | 2021년 05월 01일 ~ 2021년 05월 31일 | | |
| **검수회차** | 9/12회차 | **투입리소스(M/M)** | 2M/M |
| **주요업무내역** | 전자결재 개발 요청사항 처리. | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NO** | **항목** | **업무내역** | **업무담당자** | **업무기간** | **투입리소스** |
| 1 | 중급기술자 | 전자결재 개발 요청사항 처리 | 강남구 | 2021. 5. 1  ~2021. 5. 31 | 1M/M |
| 2 | 중급기술자 | 전자결재 개발 요청사항 처리 | 이우형 | 2021. 5. 1  ~2021. 5. 31 | 1M/M |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **합계** | | | | | **2M/M** |

※자세한 사항은 ‘첨부1. 업무 세부내역서’에 따름.

·상기의 용역 항목 대하여 검수를 요청 드립니다.

|  |  |
| --- | --- |
| **[공급자 확인]** | |
| **요청일자** | 2021년  월  일 |
| **회사명** | 아이라이브(iLive) (인) |
| **담당자** | 강 남 구     (서명) |

·상기의 용역 항목에 대하여 검수를 완료 하였습니다.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **[검수자 확인]** | | | |
| **회사명** | 주식회사 스마일게이트홀딩스 | | |
| **소속** | 정보개발팀 | **소속** | 정보개발팀 |
| **확인일자** | 2021년  월  일 | **검수일자** | 2021년  월  일 |
| **검수담당자** | 고 두 현     (서명) | **검수책임자** | 김 연 천     (서명) |

**첨부1. 업무 세부내역서**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **투입**  **구분** | **성명** | **업무분류** | **티켓번호** | **티켓제목** | **중요도**  **/ 복잡도** | **업무상세** | **기간** | **실투입량(일)** | **티켓링크** |
| DEV | 강남구 | 프로젝트 | ICM-8700 | 커뮤니티 정산 추가 요청 사항 수정 | Major  / 하 | - 요청내용  1) 10원 단위 절삭 요청  2) 경고 메시지 후 남은 금액 적용  - 작업내용  1) 요청사항 관련 메일 첨부파일 업로드 | 05.31 | 1 M/D | http://jira.smilegate.net:8080/browse/ICM-8700 |
| 운영업무 | ICM-8695 | [스마일넷1.5] 스마일넷 1.5 적용 관련 지원 업무 정리 | Major  / 하 | - 요청내용  1) 스마일넷 1.5 적용 관련 지원  - 작업내용  1) 스마일넷 1.5 관련 컷오버 플랜 지원  2) 스마일넷 1.5 적용 후 전자결재 정보 수집 | 05.31 | 1 M/D | http://jira.smilegate.net:8080/browse/ICM-8695 |
| 운영업무 | ICM-8696 | [스마일넷 1.5] 컷오버 플랜 지원 | Major  / 하 | - 요청내용  1) 스마일넷 1.5 오픈에 따른 테스트 지원  2) 지원일시 : 5/1 (09:0~ 18:00)  - 작업내용  1) 1.5 업데이트 후 전체 기능 관련 동작 테스트 진행 | 05.01 | 2 M/D | http://jira.smilegate.net:8080/browse/ICM-8696 |
| 운영업무 | ICM-8697 | [스마일넷 1.5] 전자결재 진행 상태 수집 전달 | Major  / 하 | - 요청내용  1) 전자결재 진행 중 상태 목록 정보 수집 보고  - 작업내용  1) 오전 9시, 오후 1시 체크 후 엑셀 파일 전달 | 05.01 ~  05.31 | 2.3 M/D | http://jira.smilegate.net:8080/browse/ICM-8697 |
| 운영업무 | ICM-8706 | 개인형 법인카드 작업 지원 | Major  / 중 | - 요청내용  1) 추가 요청사항 및 변경사항 확인  2) 요청사항 가이드 및 정의서 검토  - 처리방법  1) 개인형법인카드 유형별 개발 요청사항 체크  a. 카드결재 내역 조회 시 한도금액 노출  b. 소분류 및 셀렉트박스 선택 시 예산정보 초기화  2) 법인카드 선택 시 한도조회 기능 체크  a. 한도금액에 따른 영역 비활성화 체크  3) 기존 카드유형 양식 복구 체크  a. 개발중인 카드유형은 홀딩스일 경우만 사용  b. 주석처리된 기존 유형 복구 체크  4) 복리후생>야근식대 복수 근무자 선택 관련가이드  a. JSONP의 sync 처리 관련하여 검토 후 재귀 처리 안내  b. 인사시스템 CORS 적용 관련 오류사항 해결방법 전달  5) 복리후생>휴일근무식대 적용 체크  a. API 적용 관련 소스 체크  b. 교통비>차량정비 선택 관련 SP 문제점 확인  6) 현업 요청사항 체크  a. 팝업 및 버튼 문구변경  b. 개인형법인카드 일 경우 사용자 선택 불가 조건 적용 체크  7) 개인형법인카드 개선 관련 전체 기능 테스트  8) 도입 화면 기능정의서 검토 | 05.01 ~  05.31 | 13 M/D | http://jira.smilegate.net:8080/browse/ICM-8706 |
| 업무협의 |  |  |  | 전자결재 주간업무 미팅 |  | 0.4 M/D |  |
| 수명업무 |  |  |  | 정기배포 수행 |  | 1 M/D |  |
| 수명업무 |  |  |  | 검수확인서 작성 |  | 1 M/D |  |
|  |  |  |  |  | **계** |  |  | **21.7 M/D** |  |
|  |  | 특이사항 |  | 월차 |  | 월차 | 05.24 | 1 M/D |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **투입**  **구분** | **성명** | **업무분류** | **티켓번호** | **티켓제목** | **중요도**  **/ 복잡도** | **업무상세** | **기간** | **실투입량(일)** | **티켓링크** |
| DEV | 이우형 | 운영업무 | ICM-7830 | 개인형법인카드 유형별 화면설계 | Major  / 중 | - 요청내용  1) 개인형법인카드 정산 추가에 따른 화면설계  a. 개인형법인카드 도입 화면설계 문서 참고  b. 담당자 및 현업 요청사항 추가 개발  - 처리방법  1) 법인카드 선택 시 부서운영비, 접대비의 한도 조회  a. 한도가 없는 경우 부분 또는 전체 영역 비활성화  2) 예산정보 조회 시 한도내역 계산 적용  a. "요청금액 및 사용가능금액" 계산  3) 신규 유형 홀딩스만 사용 예정으로 기존 유형 소스 복구  4) 신규 유형 전용의 중분류, 소분류 호출 API 적용  5) 소분류 EXPENSE\_TYPE 값이 "N/A"만 존재하는 경우  a. 총무관련 데이터이므로 예산정보 렌더링에 미포함  b. 예산정보 조회 여부만 체크 후 결재상신 진행  c. 부서운영비, 접대비의 한도금 여부와 상관 없이 임시저장 및 결재상신 진행  6) 복리후생>야근식대 선택 시 복수 선택 개발 적용  a. JSONP 이슈로 인한 인사시스템 CORS 적용  b. 사용자별 체크아웃 시간 적용하여 적요 표기  c. 21시 이전 퇴근자는 시간옆에 xx:xx\_미달 적용  d. 21시 이전 퇴근자 및 휴가자 존재 시 alert에 표기  7) 마케팅>모바일마케팅,온라인마케팅,게임관련 마케팅 각각의 소분류 선택 시  a. 레이어 팝업에서 "프로젝트명/마케팅내용" 입력 후 적요 적용  8) 수수료,통신,기타>게임관련소액결재 선택 시  a. 레이어 팝업에서 "게임정보/목적" 입력 후 적요 적용  9) 복리후생>휴일근무식대 선택 시 복수 선택 적용  10) 해외출장 소분류일 경우 출장신청서 바로가기 적용  11) 기타 현업요청사항 적용  12) 도입 화면 기능정의서 작성하여 전달 | 05.01 ~  05.31 | 15.3 M/D | http://jira.smilegate.net:8080/browse/ICM-7830 |
| 운영업무 | ICM-8382 | 개발 중인 개인형법인카드 도입 화면 기능정의서 작성 요청 | Major  / 하 | - 요청내용  1) 개인형법인카드 도입 화면 기능정의서 작성 요청  a. 화면 상 적용 함수 및 API 기입  b. API 별 사용중인 파라미터 기입  - 처리방법  1) 개인형 법인카드 도입 화면 기능정의서 작성  a. 기능 별 함수명 및 API URL 파라미터 정보 등 작성 | 05.03 | 1 M/D | http://jira.smilegate.net:8080/browse/ICM-8382 |
| 업무협의 |  |  |  | 전자결재 주간업무 미팅 |  | 0.4 M/D |  |
| 수명업무 |  |  |  | 정기배포 수행 |  | 1 M/D |  |
| 수명업무 |  |  |  | 검수확인서 작성 |  | 1 M/D |  |
|  |  |  |  |  | **계** |  |  | **18.7 M/D** |  |
|  |  | 특이사항 |  | 월차 |  | 월차 | 05.07 | 1 M/D |  |