**검 수 확 인 서**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **계약명** | 스마일게이트 전자결재 운영 및 유지보수 계약 | | |
| **계약기간** | 2020년 09월 01일 ~ 2021년 08월 31일 | | |
| **검수대상기간** | 2021년 06월 01일 ~ 2021년 06월 30일 | | |
| **검수회차** | 10/12회차 | **투입리소스(M/M)** | 2M/M |
| **주요업무내역** | 전자결재 개발 요청사항 처리. | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NO** | **항목** | **업무내역** | **업무담당자** | **업무기간** | **투입리소스** |
| 1 | 중급기술자 | 전자결재 개발 요청사항 처리 | 강남구 | 2021. 6. 1  ~2021. 6. 30 | 1M/M |
| 2 | 중급기술자 | 전자결재 개발 요청사항 처리 | 이우형 | 2021. 6. 1  ~2021. 6. 30 | 1M/M |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **합계** | | | | | **2M/M** |

※자세한 사항은 ‘첨부1. 업무 세부내역서’에 따름.

·상기의 용역 항목 대하여 검수를 요청 드립니다.

|  |  |
| --- | --- |
| **[공급자 확인]** | |
| **요청일자** | 2021년  월  일 |
| **회사명** | 아이라이브(iLive) (인) |
| **담당자** | 강 남 구     (서명) |

·상기의 용역 항목에 대하여 검수를 완료 하였습니다.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **[검수자 확인]** | | | |
| **회사명** | 주식회사 스마일게이트홀딩스 | | |
| **소속** | 정보시스템 개발팀 | **소속** | 정보시스템 개발팀 |
| **확인일자** | 2021년  월  일 | **검수일자** | 2021년  월  일 |
| **검수담당자** | 고 두 현     (서명) | **검수책임자** | 김 경 민     (서명) |

**첨부1. 업무 세부내역서**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **투입**  **구분** | **성명** | **업무분류** | **티켓번호** | **티켓제목** | **중요도**  **/ 복잡도** | **업무상세** | **기간** | **실투입량(일)** | **티켓링크** |
| DEV | 강남구 | 운영업무 | ICM-8697 | [스마일넷 1.5] 전자결재 진행 상태 수집 전달 | Major  / 하 | - 요청내용  1) 전자결재 진행 중 상태 목록 정보 수집 보고  - 작업내용  1) 오전 9시, 오후 1시 체크 후 엑셀 파일 전달 | 06.01 ~  06.16 | 2 M/D | http://jira.smilegate.net:8080/browse/ICM-8697 |
| 프로젝트 | ICM-8700 | 커뮤니티 정산 추가 요청 사항 수정 | Major  / 하 | - 요청내용  1) 현업 QA 관련 요청사항  - 작업내용  1) 엑셀 생성 시 누락되는 목록의 사용자 원인 분석  a. DB상에 없는 사용자 선택으로 인한 목록 표기 오류  2) 상세 페이지 화면 레이아웃 깨짐 현상 수정  3) 엑셀 생성 관련 조건 수정  4) 반려 된 문서 임시저장, 검토요청 버튼 노출 적용  5) 검토요청 문서 수정 불가 적용  6) 원 단위 절삭 조건 수정 | 06.07 ~  06.18 | 8 M/D | http://jira.smilegate.net:8080/browse/ICM-8700 |
| 운영업무 | ICM-8903 | 운영산출물 정리 | Major  / 중 | - 요청내용  1) 시스템 구성도(통테/운영)  2) 개발환경 세팅 가이드  a. 로컬 환경 세팅  b. window 서비스 세팅  : 결재엔진, 이미지변환, 문서이관, Legacy연동  c. 양식별 산출물 작성  : 첨부파일 참조  : 기안/지결, 총무, 인사, IT, 재무  - 작업내용  1) 하위티켓 생성하여 진행 예정 | 06.22 ~  07.31 | 4 M/D | http://jira.smilegate.net:8080/browse/ICM-8903 |
| 운영업무 | ICM-8907 | 개발환경 세팅 가이드 | Major  / 중 | - 요청내용  1) 서비스 세팅가이드 작성 요청  - 작업내용  1) 결재 엔진 서비스 정보 작성  2) 이미지 변환 서비스 정보 작성  3) 문서이관 서비스 정보 작성  4) Legacy 연동 서비스 작성 | 06.22 ~  07.31 | 3 M/D | http://jira.smilegate.net:8080/browse/ICM-8907 |
| 업무협의 |  |  |  | 전자결재 주간업무 미팅 |  | 0.4 M/D |  |
| 수명업무 |  |  |  | 검수확인서 작성 |  | 1 M/D |  |
|  |  |  |  |  | **계** |  |  | **18.4 M/D** |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **투입**  **구분** | **성명** | **업무분류** | **티켓번호** | **티켓제목** | **중요도**  **/ 복잡도** | **업무상세** | **기간** | **실투입량(일)** | **티켓링크** |
| DEV | 이우형 | 프로젝트 | ICM-7445 | 커뮤니티정산 전자결재 양식 개발 | Major  / 하 | - 요청내용  1) 커뮤니티정산서 양식 추가 요청사항  a. 현업 요청건  - 처리방법  1) 금액에 따른 위임 규정 적용  2) 비용 증빙 컬럼의 내용이 다운로드 일 경우 CSS 적용  a. 다운로드 클릭 시 현재 창에서 오픈 되는 현상 수정  3) 테이블 內 데이터 정렬 관련하여 레이아웃 변경 | 06.01 ~  06.18 | 4 M/D | http://jira.smilegate.net:8080/browse/ICM-7445 |
| 운영업무 | ICM-8908 | 양식별 산출물 | Major  / 중 | - 요청내용  1) 기안/지결, 총무, 인사, IT, 재무  2) 첨부된 PPT 파일 참조  - 처리방법  1) 첨부파일 확인 및 업무 파악  2) 카테고리별 하위 티켓 생성 후 작성. | 06.22 ~  07.31 | 2 M/D | http://jira.smilegate.net:8080/browse/ICM-8908 |
| 운영업무 | ICM-8927 | 전자결재 시스템 산출물(총무) | Major  / 중 | - 요청내용  1) 총무 관련 전자결재 양식 산출물 작성  - 처리방법  1) 경조사 신청서 화면기능정의서 작성  2) 명함신청서 화면기능정의서 작성  3) 모바일식권 정산서 화면기능정의서 작성  4) 사원증 재발급 신청서 화면기능정의서 작성  5) 야근택시정산서 화면기능정의서 작성  6) 전도금 신청서 화면기능정의서 작성  7) 전도금 정산서 화면기능정의서 작성  8) 중석식 정산서 화면기능정의서 작성  9) 콘도이용 신청서 화면기능정의서 작성 | 06.22 ~  07.31 | 8 M/D | http://jira.smilegate.net:8080/browse/ICM-8927 |
| 업무협의 |  |  |  | 전자결재 주간업무 미팅 |  | 0.4 M/D |  |
| 수명업무 |  |  |  | 검수확인서 작성 |  | 1 M/D |  |
|  |  |  |  |  | **계** |  |  | **15.4 M/D** |  |