**검 수 확 인 서**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **계약명** | 스마일게이트 전자결재 운영 및 유지보수 계약 | | |
| **계약기간** | 2020년 09월 01일 ~ 2021년 08월 31일 | | |
| **검수대상기간** | 2021년 07월 01일 ~ 2021년 06월 31일 | | |
| **검수회차** | 11/12회차 | **투입리소스(M/M)** | 2M/M |
| **주요업무내역** | 전자결재 개발 요청사항 처리. | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NO** | **항목** | **업무내역** | **업무담당자** | **업무기간** | **투입리소스** |
| 1 | 중급기술자 | 전자결재 개발 요청사항 처리 | 강남구 | 2021. 7. 1  ~2021. 7. 31 | 1M/M |
| 2 | 중급기술자 | 전자결재 개발 요청사항 처리 | 이우형 | 2021. 7. 1  ~2021. 7. 31 | 1M/M |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **합계** | | | | | **2M/M** |

※자세한 사항은 ‘첨부1. 업무 세부내역서’에 따름.

·상기의 용역 항목 대하여 검수를 요청 드립니다.

|  |  |
| --- | --- |
| **[공급자 확인]** | |
| **요청일자** | 2021년  월  일 |
| **회사명** | 아이라이브(iLive) (인) |
| **담당자** | 강 남 구     (서명) |

·상기의 용역 항목에 대하여 검수를 완료 하였습니다.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **[검수자 확인]** | | | |
| **회사명** | 주식회사 스마일게이트홀딩스 | | |
| **소속** | 정보시스템 개발팀 | **소속** | 정보시스템 개발팀 |
| **확인일자** | 2021년  월  일 | **검수일자** | 2021년  월  일 |
| **검수담당자** | 고 두 현     (서명) | **검수책임자** | 김 경 민     (서명) |

**첨부1. 업무 세부내역서**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **투입**  **구분** | **성명** | **업무분류** | **티켓번호** | **티켓제목** | **중요도**  **/ 복잡도** | **업무상세** | **기간** | **실투입량(일)** | **티켓링크** |
| DEV | 강남구 | 운영업무 | ICM-8903 | 운영산출물 정리 | Major  / 중 | - 요청내용  1) 시스템 구성도(통테/운영)  2) 개발환경 세팅 가이드  a. 로컬 환경 세팅  b. window 서비스 세팅  : 결재엔진, 이미지변환, 문서이관, Legacy연동  c. 양식별 산출물 작성  : 첨부파일 참조  : 기안/지결, 총무, 인사, IT, 재무  - 작업내용  1) 윈도우 서비스 Agent 정보 작성  2) 서비스 구성 방법 작성 | 06.22 ~  07.31 | 2.5 M/D | http://jira.smilegate.net:8080/browse/ICM-8903 |
| 운영업무 | ICM-9083 | 지출결의서 내 데이터 추출 요청 | Major  / 상 | - 요청내용  1) 첨부파일에 있는 기준으로 데이터 추출 요청  a. XML 파싱 + 반복문 형태라 난이도가 있음  - 처리방법  1) XML 데이터 추출 쿼리 생성. | 07.13 | 2 M/D | http://jira.smilegate.net:8080/browse/ICM-9083 |
| 운영업무 | ICM-9096 | 전자결재 시스템 산출물(인사) | Major  / 중 | - 요청내용  1) 인사 관련 전자결재 양식 산출물 작성 요청  a. 첨부 된 PPT 파일로 작성  - 처리방법  1) 대출지원금 신청 외 관련 양식 화면기능정의서 작성 | 07.14 ~  07.31 | 4 M/D | http://jira.smilegate.net:8080/browse/ICM-9096 |
| 운영업무 | ICM-9105 | 전자결재 시스템 산출물(전산) | Major  / 중 | - 요청내용  1) 전산 관련 전자결재 양식 산출물 작성 요청  a. 첨부 된 PPT 파일로 작성  - 처리방법  1) 배포보고서 외 관련 양식 화면기능정의서 작성 | 07.14 ~  07.31 | 5 M/D | http://jira.smilegate.net:8080/browse/ICM-9105 |
| 운영업무 | ICM-9122 | 전자결재 시스템 산출물(기안지결) | Major  / 중 | - 요청내용  1) 기안/지결 관련 전자결재 양식 산출물 작성 요청  a. 첨부 된 PPT 파일로 작성  - 처리방법  1) 기안서(계약/발주비용) 외 관련 화면기능정의서 작성 | 07.14 ~  07.15 | 3 M/D | http://jira.smilegate.net:8080/browse/ICM-9122 |
| 운영업무 | ICM-9178 | 업무투입률 기능 분석 요청 | Major  / 중 | - 요청내용  1) 재무Clip>업무 투입률 관리 메뉴 화면기능 분석 요청  - 처리방법  1) 업무투입시간 외 관련 메뉴 화면기능정의서 작성 | 07.22 ~  07.23 | 1 M/D | http://jira.smilegate.net:8080/browse/ICM-9178 |
| 업무협의 |  |  |  | 전자결재 주간업무 미팅 |  | 0.4 M/D |  |
| 수명업무 |  |  |  | 검수확인서 작성 |  | 1 M/D |  |
|  |  |  |  |  | **계** |  |  | **18.4 M/D** |  |
|  |  | 특이사항 |  | 월차 |  | 월차 | 07.23 ~  07.26 | 2 M/D |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **투입**  **구분** | **성명** | **업무분류** | **티켓번호** | **티켓제목** | **중요도**  **/ 복잡도** | **업무상세** | **기간** | **실투입량(일)** | **티켓링크** |
| DEV | 이우형 | 운영업무 | ICM-9037 | 전자결재 시스템 산출물(재무) | Major  / 중 | - 요청내용  1) 인사 관련 전자결재 양식 산출물 작성 요청  a. 첨부 된 PPT 파일로 작성  - 처리방법  1) 법인카드 정산 외 관련 양식 화면기능정의서 작성 | 07.08 ~  07.31 | 5 M/D | http://jira.smilegate.net:8080/browse/ICM-9037 |
| 운영업무 | ICM-9083 | 지출결의서 내 데이터 추출 요청 | Major  / 상 | - 요청내용  1) 첨부파일에 있는 기준으로 데이터 추출 요청  a. XML 파싱 + 반복문 형태라 난이도가 있음  - 처리방법  1) XML 데이터 파싱 쿼리 생성. | 07.13 | 1 M/D | http://jira.smilegate.net:8080/browse/ICM-9083 |
| 운영업무 | ICM-9105 | 전자결재 시스템 산출물(전산) | Major  / 중 | - 요청내용  1) 전산 관련 전자결재 양식 산출물 작성 요청  a. 첨부 된 PPT 파일로 작성  - 처리방법  1) 웹디스크 신청 외 관련 양식 화면기능정의서 작성 | 07.14 ~  07.31 | 5 M/D | http://jira.smilegate.net:8080/browse/ICM-9105 |
| 운영업무 | ICM-9122 | 전자결재 시스템 산출물(기안지결) | Major  / 중 | - 요청내용  1) 기안/지결 관련 전자결재 양식 산출물 작성 요청  a. 첨부 된 PPT 파일로 작성  - 처리방법  1) 지출결의서 외 관련 화면기능정의서 작성 | 07.14 ~  07.15 | 4 M/D | http://jira.smilegate.net:8080/browse/ICM-9122 |
| 운영업무 | ICM-9178 | 업무투입률 기능 분석 요청 | Major  / 중 | - 요청내용  1) 재무Clip>업무 투입률 관리 메뉴 화면기능 분석 요청  - 처리방법  1) 전체 투입률 관리 외 관련 메뉴 화면기능정의서 작성 | 07.22 ~  07.23 | 1.5 M/D | http://jira.smilegate.net:8080/browse/ICM-9178 |
| 업무협의 |  |  |  | 전자결재 주간업무 미팅 |  | 0.4 M/D |  |
| 수명업무 |  |  |  | 검수확인서 작성 |  | 1 M/D |  |
|  |  |  |  |  | **계** |  |  | **17.9 M/D** |  |
|  |  | 특이사항 |  | 월차 |  | 월차 | 07.23 ~  07.26 | 2 M/D |  |