**검 수 확 인 서**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **계약명** | 스마일게이트 그룹웨어 위탁 운영 계약 | | |
| **계약기간** | 2019년 10월 14일 ~ 2020년 9월 30일 | | |
| **검수대상기간** | 2020년 5월 1일 ~ 2020년 5월 31일 | | |
| **검수회차** | 8/12회차 | **투입리소스(M/M)** | 3 M/M |
| **주요업무내역** | 그룹웨어(스마일넷) 운영유지보수 대행 (대외 업무 지원 및 인수인계) | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NO** | **항목** | **업무내역** | **업무담당자** | **업무기간** | **투입리소스** |
| 1 | 고급기술자 | 그룹웨어 개발 PL | 최진수 | 2020.05.01~2020.05.31 | 1.00 M/M |
| 2 | 고급기술자 | 그룹웨어 개발 | 정진섭 | 2020.05.01~2020.05.31 | 1.00 M/M |
| 3 | 중급기술자 | 그룹웨어 기획 | 원중연 | 2020.05.01~2020.05.31 | 1.00 M/M |
| **합계** | | | | | **3.00 M/M** |

※자세한 사항은 ‘첨부1. 업무 세부내역서’에 따름.

·상기의 용역 항목 대하여 검수를 요청 드립니다.

|  |  |
| --- | --- |
| **[공급자 확인]** | |
| **요청일자** | 2020년 06월 02일 |
| **회사명** | 라드씨엔에스 (인) |
| **담당자** | 오승원 (서명) |

·상기의 용역 항목에 대하여 검수를 완료 하였습니다.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **[검수자 확인]** | | | |
| **회사명** | 스마일게이트 홀딩스 | | |
| **소속** | 정보개발팀 | **소속** | 정보시스템실 |
| **확인일자** | 2020년 06월 일 | **검수일자** | 2020년 06월 일 |
| **검수담당자** | 고두현 (서명) | **검수책임자** | 이덕호 (서명) |

**첨부1. 업무 세부내역서**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **투입구분** | **성명** | **업무분류** | **티켓 번호** | **티켓**  **제목** | **중요도**  **/ 복잡도** | **업무상세** | **기간** | **실투입량(일)** | **티켓링크** |
| 개발PL | 최진수 | 분석 | ICM-2937 | 스마일넷 산출물 [프로그램목록] | Major  / | 그룹웨어 프로그램 명세서 작성  - 관련 소스 분석 | 03.12~ 06.30 | 1.8 M/D | http://jira.smilegate.net:8080/browse/ ICM-2937 |
|  |  | 분석 | ICM-2938 | 스마일넷 산출물 [ERD] | Major  / | 그룹웨어 ERD 작성  - 관련 소스 분석 | 03.12~ 06.30 | 1.75 M/D | http://jira.smilegate.net:8080/browse/ ICM-2938 |
|  |  | 분석 | ICM-2939 | 스마일넷 산출물 [업무흐름도] | Major  / | 그룹웨어 업무흐름도 작성  - 관련 소스 분석  - GNB 관리 메뉴 > 설문 관리자  - GNB 관리 메뉴 > Exchange 관리자  - GNB 관리 메뉴 > 공지사항 관리자  - GNB 관리 메뉴 > 임원 관리자  - 게시판 > 게시물 작성 | 03.12~ 06.30 | 2.5 M/D | http://jira.smilegate.net:8080/browse/ ICM-2939 |
|  |  | 분석 | ICM-3532 | 테이크아웃 시스템 현황 분석 요청 | Major  / 중 | - 요청내용  1) 스마일넷 관리센터에 붙어있는 테이크아웃 시스템 현황 분석 요청  - 처리방법  1) 샘플 양식에 맞게 화면기능정의서 작성  => 소스 분석  TakeOut\_UserList.aspx.cs  TakeOut\_AdminList\_Ajax.aspx  TakeOut\_AdminList\_Ajax.aspx.cs  MenuManageMDI\_ajax.aspx.cs  AddressAjax.aspx.cs  TakeOut\_AdminList\_Ajax.aspx.cs  TakeOut\_AdminList\_ExcelDown.aspx.cs  2) 관련 SP 정리  3) ajax 처리시 전달 공통 param(mode) 정리 | 05.04~ 05.11 | 0.75 M/D | http://jira.smilegate.net:8080/browse/ ICM-3532 |
|  |  | 운영 | ICM-3540 | 유료 외부 Data 사용 현황 업데이트 요청의 건 | Major  / 하 | - 요청내용  SGH 재무기획실 김한슬  스마일넷 > 회사생활정보 > 유료 외부 Data 사용 현황] 업데이트  - 처리방법  1) 수정 대상 소스 확인  (\Intranet\Smilenet\PayWeb\_popup.asp)  2) 요청 사항 소스 수정 작업  3) 파일 업로드 \Intranet\Smilenet\download\Games-Market-Dashboard-GGMR-January-2020-3.twbx  \Intranet\Smilenet\download\Newzoo\_2019\_Global\_Games\_Market\_Report\_Games0617.pdf  \Intranet\Smilenet\download\Newzoo\_January\_2020\_Quarterly\_Global\_Games\_Market\_Update.pdf  \Intranet\Smilenet\download\Newzoo-Global-Games-Market-Data-January-2020-2.xlsx  (통테서버 download 폴더 생성)  3) Dev 테스트, 작업 내용 전달 | 05.06~ 05.14 | 0.06 M/D | http://jira.smilegate.net:8080/browse/ ICM-3540 |
|  |  | 분석  운영 | ICM-3554 | 관리센터>Smilegate Membership>신청자료>심사 페이지의 "상세보기" 조회시도시 오류페이지 호출됩니다. | Major  / 하 | - 요청내용  접근계정: 구슬기(sgigu@smilegate.com) 관리센터>Smilegate Membership>신청자료>심사 페이지의 "상세보기" 클릭시 오류페이지 호출됩니다. 기대결과: 각 팀별 상세페이지가 조회되어야 합니다.  - 처리방법  1) 상세보기 조회용 SP 확인   [MemberShip]..TB\_Select\_Apply  쿼리 내 오류 확인 (불명확한 컬럼)  2) SP 수정 | 05.06~ 05.14 | 0.125 M/D | http://jira.smilegate.net:8080/browse/ ICM-3554 |
|  |  | 운영 | ICM-3556 | 소속법인 변경 적용 | Major  / 중 | - 요청내용  일전, 스마일넷에서 소속법인 선택 시, 선택한 법인으로 세팅이 되었는데  스마일넷 메인페이지에서만 변경이 가능하고,  스마일넷>전자결재 페이지로 이동 시, 소속 법인 선택하여도 세팅이 변경되지 않습니다. 확인 부탁 드립니다.  - 처리방법  1) 소스수정 MainMasterITC.Master.cs  MainMasterNew.Master.cs  2) 통테 반영, 통테 테스트 | 05.06~ 05.14 | 0.06 M/D | http://jira.smilegate.net:8080/browse/ ICM-3554 |
|  |  | 분석 | ICM-3557 | [분석] 소속법인 변경 적용 | Major  / 중 | - 요청내용  ICM-3556 분석  - 처리방법  1) 오류 원인 파악 (하위 페이지에서 본/겸직 처리 확인)  2) 하위 페이지 Master 파일에서 본/겸직 변경 처리 확인 | 05.06~ 05.07 | 0.125 M/D | http://jira.smilegate.net:8080/browse/ ICM-3557 |
|  |  | 분석  운영 | ICM-3582 | [관리센터>Smilegate Membership] 12기 신청서 보기 화면 수정 | Major  / 중 | - 요청내용  스마일넷의 "관리센터>Smilegate Membership>신청자료>심사"메뉴에서  "상세보기 > 신청서 확인하기" 팝업의 신청서 양식을 12기 양식으로 새로 제작 요청  - 처리방법  1) 12기 입력 항목 확인 (Table 컬럼)  2) 신청서 조회 SP 확인 (HC\_Select\_Apply, TB\_Select\_Apply)  3) 신청서 조회 SP 수정  4) 신청 목록 조회 조건 12기 추가  상세 보기 페이지 12기 분기 처리  12기용 신청서 상세 popup 신규 생성  필터링 조회 조건 12기 추가  Apply.asp  ApplyView.asp  popupApplyView.asp  popupApplyView12.asp  Filtering.asp | 05.07~ 05.12 | 0.44 M/D | http://jira.smilegate.net:8080/browse/ ICM-3582 |
|  |  |  | ICM-3604 | 그룹웨어(스마일넷) 개발환경 세팅 가이드 작성 요청 | Major  / 중 | - 요청사항  신규 개발자가 입사 시 그룹웨어 소스를 로컬환경에 세팅하는 가이드 작성 요청  github 에서 다운받는 내용부터 시작하여 최종 local iis 세팅까지 진행 될 수 있도록 작성 부탁합니다.  양식은 대략적으로 샘플양식을 참조 부탁드리며 순서대로 진행 했을 경우 세팅 되는 것이 중요합니다.  Windows 10 기준으로 작성해주세요.  - 처리방법  1) 산출물 작성  2) 티켓 파일 첨부  3) 라드씨엔에스 업무관리 현황 WIKI 파일 추가 | 05.08~ 05.15 | 0.5 M/D | http://jira.smilegate.net:8080/browse/ ICM-3604 |
|  |  | 분석  운영 | ICM-3628 | AD 정책 변경에 따른 스마일넷 PW 변경 처리 | Major  / 중 | - 요청사항  AD 에서 PW 변경 시 Exception 처리  폐쇄망 AD 호출 부분 삭제 처리  1) SGE  2) SGR  - 처리방법  1) AD 에서 PW 변경 시 Exception 처리 부작업 진행  2) 초기화 비밀번호 변경 처리 - 초기화 비밀번호 변수로 처리  - LockOutTime 초기화 처리 주석  - /Org/Admin/admin\_user\_setpwd\_ajax.aspx.cs  string strDefaultPwd = "Smilegate00#";  // DBMgr.SetUserADLOCKOUTTimeInit(jsonCol["UserID"].GetValue().ToString());  - 통테 Jenkins 배포  - AD 계정 활성화 처리 작업  /Complus/OrgProject/OrgManager/OrgADMgr.cs  /Complus/OrgProject/OrgManager/OrgBusiness.cs  -> EnableUserEntryN Method 추가  /Org/Admin/admin\_user\_setpwd\_ajax.aspx.cs  -> DBMgr.EnableUserEntryN(jsonCol["UserID"].GetValue().ToString()); 추가  - 통테 Jenkins 배포  - 비밀번호 초기화 시 SetUserADStatus 호출로 수정  - 추가된 SetUserADLOCKOUTTimeInit, EnableUserEntryN 삭제 처리  - 통테 Jenkins 배포  3) 사용자 비밀번호 변경시 webservice 처리 삭제  /Org/User/Setting\_password\_user\_ok.aspx.cs | 05.11~ 05.20 | 0.54 M/D | http://jira.smilegate.net:8080/browse/ ICM-3628 |
|  |  | 분석 | ICM-3629 | AD 에서 PW 업데이트 시 Exception type 분석 요청 | Major  / 중 | - 요청사항  비밀번호 변경 시 AD 비밀번호 Role 예외 발생 Case 확인  - 처리방법  1) 오류 발생 시 Alert 으로 확인  2) Case 별 오류 메시지 List Up  (티켓 파일 첨부 : AD 비밀번호 변경 TC.xlsx) | 05.11~ 05.12 | 0.375 M/D | http://jira.smilegate.net:8080/browse/ ICM-3629 |
|  |  | 분석 | ICM-3714 | 컨퍼런스 관리 AS-IS 기능분석 | Major  / | - 요청사항  시스템 현황 분석 (AS-IS)  - 처리방법  1) 문서 작성  - 프로그램 목록, ERD, Table 정의서, 코드 정의서, 관련 SP, 업무 흐름도  2) 소스 분석  - 컨퍼런스 소스 분석  /Etc/Conference/Js/Conference\_Edit.Js  /Etc/Conference/Conference\_admin.aspx  /Etc/Conference/Conference\_ajax.aspx  /Etc/Conference/Conference\_Edit.aspx  /Etc/Conference/Conference\_Edit\_Cross.aspx  /Etc/Conference/Conference\_SaveProc.aspx  /Etc/Conference/Conference\_SendMail.aspx  /Etc/Conference/Conference\_ThemeMng.aspx  /Etc/Conference/Conference\_View.aspx  www1.smilegate.net/register.asp  - 테이블 데이터 확인  TB\_CONFERENCE  TB\_CONFERENCE\_RESULT  TB\_CONFERENCE\_RESULT\_DELETE  TB\_CONFERENCE\_THEME  TB\_CONFERENCE\_TOPIC  - 컨퍼런스 제출 처리 Process 분석 (신청 정원 초과 검증 처리)  - www1.smilegate.net/register.asp  - www1.smilegate.net/registerOk.asp  SP : up\_CONFERENCE\_RESULT\_SAVE\_SUBMIT  Return Value : -255  - www1.smilegate.net/register\_ajax.asp  atype=2 (신청자 갱신)  SP : up\_CONFERENCE\_RESULT\_ALLCount | 05.13~  06.05 | 2.31 M/D | http://jira.smilegate.net:8080/browse/ ICM-3714 |
|  |  | 분석 | ICM-3780 | 오렌지팜 멤버십 관련 테이블 구조 및 샘플 데이터 전달 | Major  / | - 요청사항 희망스튜디오 쪽에서 멤버십을 통합하기 위한 작업을 준비중이라고 합니다.  이를 위해서 오렌지팜의 멤버십 관련한 테이블 구조(ERD, 데이터 정의) 및  샘플 데이터 전달을 부탁 드리고자 합니다.  - 처리방법  1) 소스 분석  - OrangeFarm 관련 소스 코드 분석(IN, OUT)  [OUT]  - /Application/Apply.asp  - /Application/Apply\_Insert.asp  - /Application/Apply1.asp  - /Application/Apply1\_save.asp  - /Application/Apply1\_modify\_save.asp  - /Application/Apply2.asp  - /Application/Apply2\_save.asp  - /Application/Apply3.asp  - /Application/Apply3\_ajax.asp  - /Application/Apply3\_save.asp  - /Application/Apply4.asp  - /Application/Apply4\_save.asp  - /Application/ApplyInsert.asp  - /Application/ApplyOk.asp  - /Application/Result.asp  - /Application/ResultView.asp  - /Community/login.asp  - /Community/login\_proc.asp  [IN]  - Apply.asp  - ApplyView.asp  - Filtering.asp  2) ERD 작성  3) Table 정의서 작성  - TB\_OrangeFarm\_Apply  - TB\_OrangeFarm\_TeamHistory  - TB\_OrangeFarm\_TeamMember  - TB\_OrangeFarm\_Files  - cust\_info  - cust\_role  - TB\_result  4) 코드 정의서 작성 | 05.18~ 05.22 | 0.37 M/D | http://jira.smilegate.net:8080/browse/ ICM-3708 |
|  |  | 운영 | ICM-3798 | 스마일넷 웹메일 OWA 링크 변경 |  | - 요청사항  1) 스마일넷 내 URL 변경  2) OWA 서비스 전환 : https://mail.smiledev.net/owa  3) 메일보관함 : https://mailsearch.smiledev.net/Default.aspx  4) 세부 내용은 하기 첨부 그림 참조  - 처리방법  1) OWA 서비스 전환, 메일 보관함 링크 확인  2) 통테 작업 범위 확인  3) 소스 수정  /Ewa/Messages/Messages\_MainPage.aspx  4) 통테 Jenkins 배포  5) 통테 Jenkins 배포 오류 확인 > 고두현 과장에게 내용 전달  Common\EwaBaseForm.cs(427,27): error CS0234: 'Microsoft' 네임스페이스에 'Security' 형식 또는 네임스페이스 이름이 없습니다. 어셈블리 참조가 있는지 확인하십시오. [D:\Jenkins\workspace\SmileNet\_All(DEV)\eNovator\Ewa\Ewa.csproj]  외 17건  6) 통테 해당 파일 직접 수정 및 수정된 LINK 확인  - https://mail.smiledev.com/owa/ 정상  - https://mailsearch.smiledev.net/Default.aspx 오류 | 05.19~  05.29 | 0.125 M/D |  |
|  |  | 분석 | ICM-3868 | [분석] 이미지 태크가 등록 되었는지 체크 로직이 있는 파악 | Major  / 중 | - 요청사항  "등록" 시 이미지 태크가 등록 되었는지 체크 로직이 있는 파악  - 처리방법  -소스 분석  /GW/TotalBoard/TotalBoardEditCross.aspx  /GW/TotalBoard/TotalBoardEditCross.aspx.cs  /GW/Common/FileUpload/SingleFileUploadFrm.aspx  /GW/Common/FileUpload/SingleFileUpload.ashx  Table 데이터 확인  EKPGW..TB\_BD\_MENU\_MAIN  EKPGW..TB\_BD\_BOARD\_MAIN  SP 분석  up\_TBoard\_Get\_BoardView  up\_TBoard\_Set\_SaveBoardData  up\_TBoard\_Set\_InsertWriting  up\_Common\_Set\_File  up\_TBoard\_Get\_Writing\_Menu\_PagingList  통테 게시판 데이터 Update 처리로 등록 시 validation 체크 확인  - UPDATE TB\_BD\_MENU\_MAIN SET MENU\_TYPE = 'I' WHERE MENU\_CD = 808  - UPDATE TB\_BD\_BOARD\_MAIN SET MAIN\_IMG\_USE\_YN = 'N' WHERE MENU\_CD = 808  - /GW/TotalBoard/TotalBoardEditCross.aspx  메인 티켓 (ICM-3867)에 댓글로 분석 내용 피드백 처리 | 05.21~ 05.22 | 0.20 M/D | http://jira.smilegate.net:8080/browse/ ICM-3867 |
|  |  | 운영 | ICM-3875 | 게시물 내 비디오 태그 체크 validation 개발 | Critical  / 중 | - 요청사항  비디오 등록 후 게시 할 경우 에디터 태그 내 video 가 없을 경우 게시 되지 못하도록 validation 기능 추가  - 처리방법  1) 동영상 게시판의 경우 내용(에디터)에 {{video}} 태그 validation 처리 방안 확인  2) 소스 수정  TotalBoardEdit.aspx  TotalBoardEditCross.aspx  3) Local Test  4) 첨부파일 확장자 검사 로직 오류 확인 및 수정  SingleFileUploadFrm.aspx  5) 통테 반영  6) 통테 테스트  7) 대표 이미지, 동영상 이미지 등록 시 error 문구 출력 이유 확인  /GW/Common/FileUpload/SinglefileUpload.ashx  8) 수정시 동영상 첨부 관련 valildation check 추가  TotalBoardEdit.aspx  TotalBoardEditCross.aspx  /eNovator/GW/Common/GWMessage/ko/CommonMessage.js 파일에  var TotalBoardEdit\_msg50 = "동영상을 등록해주세요.";  var TotalBoardEdit\_msg51 = "동영상을 등록, 또는 {{video}} 태그를 삭제해주세요.";  var TotalBoardEdit\_msg52 = "게시물 내 동영상이 노출될 위치에 {{video}} 태그를 입력해 주세요.";  var TotalBoardEdit\_msg53 = "{{video}} 태그는 1개만 가능합니다."  변수 추가  1. 등록된 대표 이미지 삭제 클릭 후 등록 처리 시 => 대표이미지를 등록해 주세요.  2. 등록된 동영상이 없고, 내용에 {{video}} 태그가 있을 경우 => 동영상을 등록, 또는 {{video}} 태그를 삭제해주세요.  3. 등록된 동영상이 있고, 내용에 {{video}} 태그가 없을 경우 => 게시물 내 동영상이 노출될 위치체 {{video}} 태그를 입력해 주세요.  4. 등록된 동영상이 있고, 동영상 삭제 클릭 후 내용에 {{video}} 태그가 있을 경우 => 동영상을 등록, 또는 {{video}} 태그를 삭제해 주세요. | 05.22~ 05.27 | 0.89 M/D | http://jira.smilegate.net:8080/browse/ ICM-3875 |
|  |  | 분석 | ICM-3876 | 스마일넷 보안서약서(외부자용) 변경 재확인 요청 | Major  / 하 | * - 요청사항 마이페이지 > 보안서약서 내 "외부자용" 의 내용 변경 요청 * URL : ekp.smilegate.net/eNovator/Etc/SecrurityOath/SecrurityOath.aspx?MenuCode=480 * 추가 확인 요청사항 * 해당 페이지에서 redirection 규칙 확인 ex) 외주인력 여부를 판단 여부 확인 * - 처리방법 * 1) 관련 소스 확인  SecrurityOath.aspx  up\_SECURITY\_OATH\_SELECT * 1) 마이페이지 > 정보보안 > 보안서약서 > 외주 인력 보안서약서 확인 * 2) 보안서약서에서의 redirection 규칙 없음 * 3) 외주 인력 여부 판단은 해당 인력의 법인 영문명의 유무로 확인 | 05.22~ 05.27 | 0.125 M/D | http://jira.smilegate.net:8080/browse/ ICM-3876 |
|  |  | 분석 | ICM-3962 | 스마일넷 로그인 기능 분석 | Major  / 상 | - 요청사항  스마일넷 메인 페이지에 있는 Check-in/Check-out 에 대한 로직 분석 1) event 별 흐름 2) 주요 SP, DB 목록 정리 3) Alert 에 대한 예외처리 분석  - 처리방법  1) 관련 소스 확인  /eNovator/Portal/MainX\_Portal\_Portlet.aspx /eNovator/Portal/MainX\_Portal\_Portlet.aspx.cs /eNovator/Portal/MainX\_Portal\_Portlet\_ajax.aspx.cs /eNovator/Portal/Common.Js/MainMasterNew.js  /eNovator/Portal/Common.Js/MainMaster.js  /eNovator/Portal/MainMaster\_ajax.aspx.cs  2) 업무 흐름도 작성 | 05.27~ 05.29 | 0.312 M/D | http://jira.smilegate.net:8080/browse/ ICM-3962 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 수명업무 |  |  |  | 정기배포 DPL 작성 |  | 0.25 M/D |  |
|  |  |  |  |  |  | 정기배포 대상 티켓 검수 |  | 0.5 M/D |  |
|  |  |  |  |  |  | 정기배포 수행 |  | 1 M/D |  |
|  |  |  |  |  |  | 검수확인서 작성 |  | 0.625 M/D |  |
|  |  | 업무협의 |  |  |  | 그룹웨어 주간 회의 |  | 0.25 M/D |  |
| **계** |  |  |  |  |  |  |  | **15.372 M/D** |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **투입구분** | **성명** | **업무분류** | **티켓 번호** | **티켓**  **제목** | **중요도**  **/ 복잡도** | **업무상세** | **기간** | **실투입량(일)** | **티켓링크** |
| DEV | 정진섭 | 운영업무 | ICM-3514 | 오렌지팜 입주지원팀(주)위밋 비밀번호 초기화및 생성 | Minor  / 하 | - 요청내용  1) 비밀번호를 쿼리로 생성 | 05.04~ 05.04 | 0.2 M/D | http://jira.smilegate.net:8080/browse/ ICM-3514 |
|  |  |  | ICM-3515 | 오렌지팜 통테/라이브 권한 추가 | Minor  / 하 | - 요청내용  1) 관리자 사이트에 IP 허용 | 05.04~ 05.04 | 0.1 M/D | http://jira.smilegate.net:8080/browse/ ICM-3515 |
|  |  |  | ICM-3463 | 스마일넷 부서소개 개선요청 | Major  / 중 | - 요청내용  1) [회사생활정보 > 조직정보/사원정보] 수정  2) [관리센터 > 기간별 조직도] 수정  3) 변경요청 팝업 페이지 생성  4) 변경신청시 관리할 로그 테이블 생성  5) 로그 등록 쿼리 생성  6) ALERT\_QUEUE 메일 발송 등록 | 05.04~ 05.12 | 4 M/D | http://jira.smilegate.net:8080/browse/ ICM-3463 |
|  |  |  | ICM-3614 | 입주지원 신청중인 팀 (orderherodl@gmail.com) 딜리버리랩에서 비밀번호를 분실하여 계정 복구 요청 | Minor  / 하 | - 요청내용  1) 비밀번호 초기화 | 05.11~ 05.11 | 0.1 M/D | http://jira.smilegate.net:8080/browse/ ICM-3614 |
|  |  |  | ICM-3707 | 스마일게이트 그룹사이트 GNB 메뉴 활성화 작업 | Major  / 중 | - 요청내용  1) 메뉴 확인 (PC/모바일)  2) 일자/시간 확인 및 비교 프로세스 추가  3) 기간내 해당 메뉴 노출 처리 | 05.13~ 05.15 | 0.5 M/D | http://jira.smilegate.net:8080/browse/ ICM-3707 |
|  |  |  | ICM-3713 | 그룹사이트 통테 관리자 아이피 추가 | Minor  / 하 | - 요청내용  1) 관리자 사이트에 IP 허용 | 05.14~ 05.14 | 0.2 M/D | http://jira.smilegate.net:8080/browse/ ICM-3713 |
|  |  |  | ICM-3722 | Outlook 에서 메일 폼 layout 수정요청 | Major  / 하 | - 요청내용  1) 메일폼을 웹메일/아웃룩 동일하게 작성  2) 웹메일의 표 영역에 아웃룩 메일 소스 적용  3) 아웃룩 2016 에서는 테스트가 안됨 | 05.14~ 05.14 | 0.7 M/D | http://jira.smilegate.net:8080/browse/ ICM-3722 |
|  |  |  | ICM-3925 | 스마일넷 보안서약서(외부자용) 변경 재확인 요청 | Major  / 하 | - 요청내용  1) SP 수정  2) 임직원/외부자 구분 조건 변경 | 05.26~ 05.26 | 0.2 M/D | http://jira.smilegate.net:8080/browse/ ICM-3925 |
|  |  | 수명업무 |  | 배포 |  | - 요청내용  1) 정기배포  2) 긴급배포 |  | 0.8 M/D |  |
|  |  |  |  | 대외사이트 서버이전 완료 | Major  / 상 | - 요청내용  1) 카페24에서 운영하던 그룹사 / 멤버쉽 / VI가이드 / 인베스트먼트 사이트를 신규 서버로 이전  2) DB / 웹 서버 변경  3) Dext 업로드 / SSL 설치 요청 및 확인  4) DNS 변경 요청 및 확인 | 05.04~  05.07 | 1.5 M/D |  |
|  |  |  |  | 모바일웹 서버 세팅 | Major  / 상 | - 요청내용  1) 라이브서버의 소스를 통테 서버 복사  2) 환경설정 파일을 통테 설정으로 셋팅  3) IIS 설정 및 테스트  4) 소스 분석 및 문서 작성 | 05.04~ | 3.6 M/D |  |
|  |  |  |  | 대외서비스 인수인계 | Major  / 하 | - 요청내용  1) 인수인계 문서 작성  2) 유주호차장에게 인수인계 진행  3) WIKI 에 관련 문서 등록 | 05.13~  05.20 | 2.5 M/D |  |
|  |  |  |  | 휴가 |  |  | 05/22~  05/22 | 1 M/D |  |
|  |  | 업무협의 |  | 회의 |  | 1) 변경관리 가이드 회의 | 05.19~  05.19 | 0.1 M/D |  |
| **계** |  |  |  |  |  |  |  | **15.5 M/D** |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **투입구분** | **성명** | **업무분류** | **티켓 번호** | **티켓**  **제목** | **중요도**  **/ 복잡도** | **업무상세** | **기간** | **실투입량(일)** | **티켓링크** |
| 기획/스마일넷 | 원중연 | 운영업무 | ICM-3540 | 유료 외부 Data 사용 현황 업데이트 요청 | Major  / 중 | - 요청내용  경로 : 스마일넷 > 회사생활정보 > 유료 외부 Data 사용 현황 데이터 수정 요청  Newzoo  [소개 문구 수정]  1. 소개 내 상품명: ‘Newzoo 2019 Global Games Market Report’로 문구 교체  2. 소개 내 2번째 줄 내용 : “‘17~’22년 권역별/국가별 PC/Mobile/Console 시장 크기” 로 문구 교체  3.주관조직 GIP로 단순화  [파일 문구 및 업데이트 사항]  1. 2018 연간 게임시장 리포트 -> 2019 연간 게임시장 리포트 로 문구 교체 및 첨부파일 업로드  > 0617로 끝나는 파일, PW는 Games0617  2. 2019 2분기 게임시장 리포트 -> 2020 1분기 게임시장 리포트 로 문구 교체 및 첨부파일 업로드  > Market Update로 끝나는 파일  3. 게임 시장 자료 엑셀 파일 -> 첨부된 엑셀 파일로 교체  4. 게임 시장 자료 Tableau 자료 -> 첨부된 .twbx 파일로 교체 | 04.29~  05.04 | 1M/D | http://jira.smilegate.net:8080/browse/ICM-3540 |
| 기획업무 | ICM-3842 | 스마일넷 - OWA 기획 문서 수정 | Major  / 중 | - 요청내용  1. 스마일넷 메인 화면 수정 첨부파일과 같이 "메일보관함" 으로 갈 수 있도록 영역 추가  2. 미결/진행/회람 하위 단의 UI 의 개선 필요 | 05.20~  05.20 | 0.2 M/D | http://jira.smilegate.net:8080/browse/ICM-3842 |
| ICM-3536 | 테이크아웃 시스템 현황 분석 요청 | Major  / 중 | - 요청내용  1. 스마일넷 관리센터에 붙어있는 테이크아웃 시스템 현황 분석  2. 기능정의서 작성 | 05.04~  05.13 | 1.5 M/D | http://jira.smilegate.net:8080/browse/ICM-3536 |
|  |  |  | ICM-3710 | 복지포인트, 급여공제 관련 기획 | Major  / 중 | - 요청내용  컨퍼런스 관리 내 "복지포인트", "급여공제" 관련한 동의 팝업을 설정/노출할 수 있도록 기획 | 05.13~  05.20 | 1.6 M/D | http://jira.smilegate.net:8080/browse/ICM-3710 |
|  |  |  |  | 컨퍼런스관리 화면분석 및 기능정의 |  | 컨퍼런스관리 화면분석 및 기능정의 | 05.20~  05.25 | 3 M/D |  |
|  |  |  |  | 배너등록관리 화면분석 및 기능정의 |  | 배너등록관리 화면분석 및 기능정의 | 05.26~  05.28 | 3 M/D |  |
|  |  |  |  | 스마일넷\_Information Architecture |  | 스마일넷 메뉴구조도 작성 진행중 | 05.28~ | 2 M/D |  |
| **계** |  |  |  |  |  |  |  | **12.3 D** |  |